Mława, dnia 16.06.2011r.

WI.271. 26.2011

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro

/nazwa rodzaju zamówienia/

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Burmistrz Miasta Mława, Urząd Miasta Mławy, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie - etap I.

- termin wykonania zamówienia: 30.09.2011r.................................................................................................................

- okres gwarancji:………………………..........................................................................................................................

- warunki płatność: ……………………...........................................................................................................................

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę	na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2011r. do godz. 10.00
w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta w Mławie, ul Stary Rynek 19, pok. nr 19, 06-500 Mława

faxem na numer:	 0 23 654 36 52

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:…………………………………………………………………………………………...........................................

Adres: ………………………………………................................................................tel. ..................................................

NIP: ……………………………………………………………………………………………...........................................

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………..........................................

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ………………………………………………zł

słownie…………………………………………………………………………………..................….....…zł brutto

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- Opis przedmiotu zamówienia, warunki, jakim musi odpowiadać wykonawca i kryteria wyboru oferty,

Załącznik nr 1

- Wzór umowy, Załącznik nr 2

- Przedmiar robót

..................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

WI.271. 26.2011										         Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie - etap I.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie - etap I,                      na odcinku od studni istniejącej naprzeciw wlotu do ul. Różanej do studni S4 włącznie. Zadanie obejmuje wykonanie przykanalików do posesji na odcinku wskazanym do budowy kanalizacji

Zakres prac:

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200mm o długości 56,0mb

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160mm o długości 42,0mb.

- Warunki ubiegania się o zamówienie.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,

- koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:

Burmistrz Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława

oraz opisana: Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie - etap I.

nie otwierać przed dniem 22.06.2011r. godz. 10:30

- koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed ich otwarciem.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres zamawiającego.
W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariacie Urzędu Miasta w Mławie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2011r. do godz. 10.00

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2011r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta w Mławie, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pokój nr 18

- Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium

Cena ofertowa	100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:	cena

Wzór:	najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:	 najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

- za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- Warunki umowy

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty wraz z załącznikami.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Wzór przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą stanowi Załącznik nr 2 do Formularza oferty

WI.271. 26.2011										       Załącznik Nr 2

Istotne postanowienia umowy

dniu ................ w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

NIP 569-176-00-34 Urząd Skarbowy w Mławie,

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mławy				Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mławy	Henryka Antczaka

a

..............................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................................................

została zawarta umowa na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie - etap I            o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami)
oraz Zarządzenia Nr 84/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych.

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie - etap I.

Zakres prac:

    - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200mm o długości 56,0mb,

    - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160mm o długości 42,0mb.

- Wykonawca wybuduje przedmiotowe przyłącza zachowując przepisy BHP, Prawa Budowlanego oraz innych, zgodnie z zakresem budowy.

- Wykonawca zapewnieni kwalifikowaną kadrę podczas realizacji zadania na etapie budowania. Osoby powinny posiadać niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej.

- W zakresie zadania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty inwentaryzacji geodezyjnej, monitoringu wizyjnego, zajęcia pasa drogowego (w przypadku takiej konieczności) oraz kosztów pomocniczych związanych              z realizacją robót  i zabezpieczeniem terenu, na którym prowadzone będą roboty.

§ 2.

Ustala się następujące terminy realizacji:

- Przekazanie placu budowy nastąpi  w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 do dnia 30.09.2011r.

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

wartość netto		............................... zł

podatek VAT …%	............................... zł

wartość brutto	............................... zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przelewem na jego rachunek bankowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową. Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego, po dostarczonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji zapisu monitoringu wizyjnego oraz atestów wbudowanych materiałów.

- Wystawienie faktury końcowej następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, a zapłata następuje w terminie 21 dni, od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu niniejszej umowy swoją jednostkę organizacyjną, jaką jest Urząd Miasta w Mławie, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, NIP 569-00-05-643 Urząd Skarbowy w Mławie,
i na nią winny być wystawione faktury przez Wykonawcę.

§ 4.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- uczestniczenie w odbiorze,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- informowanie o problemach związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- zagospodarowanie miejsca składowania oraz doprowadzenie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt; utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,

- doprowadzenia terenu jezdni, chodników, dojazdów i obszarów zielonych zniszczonych podczas realizacji robót do stanu pierwotnego, zabezpieczenie odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym,

- zgłoszenie zamawiającemu o wykonaniu robót.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

§ 5.

Wykonawca za zgodą Zamawiającego może powierzyć wykonywanie prac osobom trzecim, gdy wykonanie tych prac wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu i jest uzasadnione ekonomicznie i technicznie, z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 133 poz. 759 ze zmianami).

§ 6.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 niniejszej umowy,

- opóźnienie w wykonaniu umowy, bądź w usunięciu usterek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokółem sporządzonym
przy udziale Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 1.

- W razie, gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje rzeczywiście poniesionej straty, Zamawiający zastrzega sobie praw dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 7.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i Strony postanawiają, że termin rękojmi
za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji robót wykonywanych
na podstawie prac projektowych będących przedmiotem umowy.

§ 8.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy po jej podpisaniu oraz zmian dotyczących:

- przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości robót, warunków atmosferycznych,

- możliwości zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, jeżeli nie będzie to miało wpływu na jakość przedmiotu zamówienia.

  - Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt 2 wymagają powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia
z nim warunków ich wdrożenia.

  - Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy
dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

Zamawiający						Wykonawca