Burmistrz Miasta Mława

Sprawozdanie z realizacji

„Planu gospodarki odpadami dla Miasta Mława” 
za lata 2009 – 2010

Mława, 2011 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie	3

1.1. Cel przygotowania Sprawozdania	3

1.2. Podstawa prawna sporządzenia Sprawozdania	3

1.3. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone	3

1.4. Data i numer uchwały rady MIASTA w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami	3

1.5. Okres, jaki obejmuje sprawozdanie	3

1.6. Krótkie omówienie zawartości poszczególnych rozdziałów sprawozdania	4

1.7. Sposób zbierania informacji oraz ich źródła	5

1.8. Autorzy sprawozdania	5

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie MŁAWY oraz ocena zmian  w gospodarce odpadami	6

2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych	6

2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych	11

2.3. Stan formalno – prawny składowisk odpadów	15

3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena	18

4.  Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	26

5.  Ocena realizacji celów	28

6.  Podsumowanie	31

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zmiany w prawodawstwie oraz dokumentach planistycznych wyższego rzędu	34

Spis tabel	36

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Cel przygotowania Sprawozdania

Sprawozdanie z Planu gospodarki odpadami dla Miasta Mława za lata 2009-2010 zostało wykonane jako realizacja ustawowego obowiązku gminy. Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie stanu realizacji celów, działań i zadań wytyczonych w Planie gospodarki odpadami dla Miasta Mława za okres lat 2009-2010 oraz zaistniałych zmian w zakresie gospodarki odpadami.

## 1.2. Podstawa prawna sporządzenia Sprawozdania

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) odpowiednie organy samorządu gminy przygotowują i uchwalają gminny plan gospodarki odpadami (art. 14 ust. 5 i 6 ustawy o odpadach).

Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w gminnych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych przepisów zostało zawarte w § 4 i § 6 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).

Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy o odpadach organ wykonawczy gminy przygotowuje sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy. W przypadku Miasta Mława jest to Burmistrz Miasta.

Niniejszy dokument jest drugim sprawozdaniem z Planu gospodarki odpadami. Pierwsze sprawozdanie obejmowało okres lat 2006 - 2007  (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 Nr 63, poz. 441).

## 1.3. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone przez Burmistrza Miasta Mława Radzie Miasta Mława  i Zarządowi Powiatu Mławskiego.

## 1.4. Data i numer uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami dla Miasta Mława przyjęty został Uchwałą Nr XLVI/539/2006 Rady Miejskiej Mława z dnia 16 października 2006 r.

## 1.5. Okres, jaki obejmuje sprawozdanie

Sprawozdanie z Planu gospodarki odpadami obejmuje okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

## 1.6. Krótkie omówienie zawartości poszczególnych rozdziałów sprawozdania

Sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o "Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami", opracowane przez Ministerstwo Środowiska - Departament Gospodarki Odpadami w lutym 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zostało sporządzone w następującym układzie:

Rozdział 1 – Wprowadzenie – w którym przedstawiono ogólne założenia i uwarunkowania związane ze sprawozdaniem. Przedstawiono cel przygotowania sprawozdania; podstawę prawną jego sporządzenia; organy, którym zostanie ono przedłożone; okres, jaki obejmuje sprawozdanie, datę i numer uchwały przyjmującej gminny plan gospodarki odpadami, metodykę prac i sposób zbierania informacji; autorów sprawozdania oraz instytucje współpracujące.

Rozdział 2 - Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie miasta oraz ocena zmian w gospodarce odpadami – w którym określono zmiany ilościowe i w strukturze na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami. Wykonano analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów, które obejmuje plan gminny. Przedstawiono informacje o instalacjach do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

Rozdział 3 - Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami 
w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena.

Rozdział 4 - Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć – w którym dokonano oceny od strony finansowej realizacji poszczególnych zadań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami.

Rozdział 5 - Ocena realizacji celów – w którym dokonano oceny, czy założone w planie cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w planie. Przedstawiono wskaźniki monitoringu umożliwiające dokonanie powyższej oceny.

Rozdział 6 – Podsumowanie – w którym przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy z określeniem, która sfera gospodarki odpadami na terenie gminy wymaga dalszego udoskonalania oraz wskazówki do kolejnej aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje:

- dane dotyczące stanu gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaju, ilości i źródeł powstawania odpadów (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010)

- rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010)

- rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010)

- istniejących systemów zbierania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy)

- rodzaju oraz mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych (na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r.)

- stanu formalno-prawnego instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych (na dzień kończący okres sprawozdawczy)

- dane dotyczące stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

- ocenę kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

- ocenę stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami oraz ocenę zmian w gospodarce odpadami

## 1.7. Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

Informacje niezbędne do realizacji sprawozdania pozyskano z następujących źródeł:

- Urzędu Miasta w Mławie,

- Starostwa Powiatowego w Mławie,

- Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie - Bank Danych Lokalnych,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w tym m.in. z wojewódzkiej bazy odpadowej),

- Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W celu przedstawienia trendów zmian w gospodarce odpadami i zachowania ciągłości analizy w stosunku do stanu aktualnego przedstawionego w planie, rozszerzono w niektórych przypadkach analizę o lata 2004 – 2008. Umożliwiło to prześledzenie trendów i przedstawienie prognoz oraz zaleceń w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta.

## 1.8. Autorzy sprawozdania

Sprawozdanie zostało wykonane przez firmę STAWO, ul. Zoltana Balo 8/4, 02-793 Warszawa na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta Mława.

# 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie Mławy oraz ocena zmian 
w gospodarce odpadami

## 2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych

W poniższej tabeli przedstawiono ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie Miasta Mława wraz z przedstawieniem sposobów ich zagospodarowania w latach 2009 – 2010.

Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie miasta w okresie sprawozdawczym

| Kod | Odpady odebrane | Odpady zebrane | Odzysk* | Unieszkodliwienie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Proces | Masa [Mg] | Proces | Masa [Mg] |
|  | 2009 r. | 2010r | 2009 r | 2010 r |  | 2009 r | 2010 r |  | 2009r | 2010 r |
| 20 01 01 | 59,60 | - | - | - | R14 | 59,6 | - | - | - | - |
| 20 01 02 | 43,50 | 0,60 | - | - | R14 | 43,50 | 0,60 | - | - | - |
| 20 01 39 | 642,80 | 66,30 | - | - | R14 | 642,80 | 66,30 | - | - | - |
| 20 01 40 | 153,40 | 208,20 | - | - | R14 | 153,40 | 208,20 | - | - | - |
| 20 03 01 | 9 029,77 | 9405,12 | - | - | R14 | 3595,92 | 2556,59 | D5 | 5433,85 | 6848,53 |
| 20 03 03 | 88,39 | 63,66 | - | - | - | - | - | D5 | 88,39 | 63,66 |
| 20 03 07 | 24,70 | 29,50 | - | - | - | - | - | D5 | 24,70 | 20,50 |
| suma |  |  |  |  |  | 4495,22 | 2831,69 |  | 5546,94 | 6932,69 |
| suma ogółem | 10 042,16 | 9773,38 | - | - |  | 4495,22 | 2831,69 |  | 5546,94 | 6932,69 |

*poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu poza terenem miasta Mława

Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie miasta w okresie sprawozdawczym

| kod | Wytwarzanie odpadów | Odzysk* | Unieszkodliwienie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |
|  | 2009 r | 2010 r |  | 2009 r | 2010 r |  | 2009 r | 2010 r |
| Zużyte baterie i akumulatory |
| suma ogółem | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |
| suma ogółem | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 20 01 36 | 48,35 | 22,97 | R14 | 48,35 | 22,97 | - | - | - |
| suma |  |  |  | 48,35 | 22,97 |  | - | - |
| suma ogółem | 48,35 | 22,97 |  | 48,35 | 22,97 |  | - | - |
| Odpady opakowaniowe |
| 15 01 01 | - | 13,73 | R14 | - | 13,73 | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 15 01 02 | - | 14,02 | R14 | - | 14,02 | - | - | - |
| suma |  |  |  | - |  |  | - | - |
| 15 01 07 | - | 18,18 | R14 | - | 18,18 | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | - |  | - | - |
| suma ogółem | - | 45,93 |  | - | 45,93 |  | - | - |

*poddane odzyskowi poza terenem miasta Mława

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Źródłem wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej, takie jak: sklepy, szkoły, urzędy, hotele, restauracje, zakłady usługowe i rzemieślnicze, biura itp. Ponadto, do odpadów komunalnych zaliczane są także odpady wielkogabarytowe oraz odpady pochodzące z: cmentarzy, targowisk, koszy ulicznych, pielęgnacji zieleni miejskiej, ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta (letniego i zimowego).

Na terenie Miasta Mława można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach lub workach,

- zbieranie odpadów z targowisk,

- zbieranie odpadów z tzw. usług komunalnych (czyszczenie ulic i placów),

- selektywne zbieranie odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego w pojemnikach,

- zbieranie odpadów niebezpiecznych (np. baterie),

- zbieranie odpadów wielkogabarytowych,

- zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zbieranie odpadów tzw. zielonych, z pielęgnacji terenów zieleni,

- zbieranie odpadów budowlanych i poremontowych.

Aktualny model zbierania i transportu odpadów komunalnych w Mławie jest modelem tradycyjnym, typowym także dla innych średnich miast Polski. System oparty jest na zasadach wolnorynkowych. Zorganizowaną zbiórką odpadów objęto 100% mieszkańców miasta (stan na koniec 2010 roku). Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy maja możliwość zorganizowanego pozbywania się wytwarzanych przez siebie odpadów. Jednakże ocenia się, że około 1% mieszkańców nie chce z tej możliwości skorzystać.

W 2009 roku odebrano i zebrano z terenu Mławy 10 066,12 Mg odpadów komunalnych, a wskaźnik zbierania wyniósł  339 kg na 1 mieszkańca.

W 2010 roku odebrano i zebrano z terenu Mławy 9 819,31 Mg odpadów komunalnych, a wskaźnik zbierania wyniósł  330 kg na 1 mieszkańca.

W latach 2003 - 2008 ilość odebranych i zabranych odpadów komunalnych kształtowała się następująco:

Tabela 3. Ilość odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu Mławy w latach 2003 - 2008

| Miasto | Ilość odpadów komunalnych odebranych i zebranych w poszczególnych latach w Mg |
| --- | --- |
|  | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |
| Mława | 8 925,3 | 9 237,0 | 9 441,8 | 10 939,7 | 9 666,67 | 10 659,15 |

Zmiany w ilości odebranych odpadów komunalnych w poszczególnych latach są nieznaczne i wynikają z następujących czynników:

- ze zmiennej sytuacji ekonomicznej mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu miasta - w ostatnim okresie wiele gospodarstw domowych doświadczyło skutków obniżenia koniunktury gospodarczej,

- zagospodarowywaniu odpadów we własnym zakresie przez mieszkańców,

- zmiany w morfologii odpadów, a co za tym idzie – zmiany ich ciężaru objętościowego. Zwiększony udział tworzyw sztucznych powoduje zmniejszenie wskaźnika gęstości objętościowej odpadów, a tym samym - zmniejszenie masy odpadów przy tej samej objętości.

Należy zaznaczyć, że rzeczywista ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta, a masa odpadów odebranych, wynikająca ze sprawozdań przedsiębiorców to dwie różne wielkości, które nie są jednakowe. Najważniejszym powodem tego jest fakt, że mieszkańcy zagospodarowują odpady we własnym zakresie. Działalność taką można podzielić na:

- legalną i pożądaną (np. kompostowanie frakcji ulegających biodegradacji, ponowne wykorzystywanie odpadów, np. opakowań, wykorzystywanie papieru jako podpałki w piecu, karmienie zwierząt, itp.),

- nielegalną i szkodliwą dla środowiska (np. deponowanie odpadów na "dzikich" wysypiskach, spalanie w paleniskach domowych, zakopywanie, itp). Świadczy o tym liczba interwencji podejmowanych przez Straż Miejską.

Część strumienia odpadów wytwarzanych na terenie Mławy jest podrzucana do koszy ulicznych na terenie miasta. Należy przy tym nadmienić, że część odpadów znajdująca się na takich obiektach może być podrzucana przez mieszkańców okolicznych gmin, przebywających w Mławie czasowo.

Sposoby zbierania odpadów oraz częstotliwość opróżniania pojemników na odpady określone zostały w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mława, przyjętym uchwałą Nr XLIV/436/06 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 16 października 2006 r.

Burmistrz Miasta Mława wydał zarządzenie, które podane zostało do publicznej wiadomości dnia 20 grudnia 2006 r., tj.: Zarządzenie Nr 198/2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Dnia 29 marca 2011 r. Rada Miasta Mława przyjęła Uchwałą Nr V/42/2011 górne stawki opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. Wynoszą one 78 zł za 1 m3.

Odpady komunalne z terenu miasta są odbierane przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 102, który posiada stosowna decyzję wydana dnia 12 czerwca 2007 r. przez Burmistrza Miasta  Mława.

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych prowadzona jest przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o., a następnie przekazywana do Urzędu Miasta.

Selektywne zbieranie odpadów

Na terenie miasta Mława selektywną zbiórkę odpadów rozpoczęto we wrześniu 2003 roku. W latach 2009-2010 r. zbierane były następujące frakcje odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie.

Selektywnym zbieranie odpadów objęto 100% mieszkańców miasta.

Ogółem, na terenie miasta ustawiono 190 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki o pojemności 1100 l (typu dzwon i typu siatka). Pojemniki te po zapełnieniu opróżniane były w 2009 i 2010 r.  przez firmę „Zielone Miasto 2”. Zbiórką odpadów wysegregowanych ze strumienia odpadów zajmuje się również firma EKO BELLA.

Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. po zebraniu z terenu Mławy zmieszanych odpadów komunalnych prowadzi segregację w obiektach zlokalizowanych przy składowisku w Uniszkach Cegielni, gmina Wieczfnia Kościelna.

Placówki oświatowe podległe pod Burmistrza Miasta Mławy co roku biorą udział 
w konkursach zbiórki makulatury organizowanych przez Urząd Województwa Mazowieckiego.

Ilość selektywnie zebranych odpadów wynosiła w 2009 r.  947,96 Mg odpadów, a w 2010 roku – 350,53 Mg.

W poprzednich latach zebrano selektywnie następujące ilości odpadów:

Tabela 4. Ilość odpadów zebranych selektywnie na terenie Mławy w latach 2004 - 2008

| Gmina | Ilości zebranych selektywnie odpadów w Mg |
| --- | --- |
|  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |
| Mława | 19,8 | 39,4 | 5,0 | 763,046 | 932,3 |

W latach 2009-2010 na terenie miasta zbierane były także odpady zielone z terenów zieleni miejskiej. Nie wprowadzono natomiast selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej, z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia takiej zbiórki i trudności organizacyjne. Niektórzy mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej prowadzili kompostowanie takich odpadów we własnym zakresie, na terenie swoich posesji.

Na terenie Mławy w 2009 roku rozpoczęto zbieranie zużytych baterii. Zbiórkę organizowała Fundacja Ekologik z Warszawy oraz Organizacja Odzysku Reba. W wybranych placówkach oświatowych i handlowych ustawiono pojemniki, gdzie mieszkańcy mogą oddawać zużyte baterie.

Na terenie miasta Mławy zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona była okresowo, poprzez wystawkę w/w odpadów, które następnie odbierał Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. W 2009 roku podczas jednorazowej zbiórki zebrano 24,76 Mg odpadów o dużych gabarytach, zaś w 2010 roku – 29,48 Mg.

Część odpadów wielkogabarytowych (zużyte sprzęty gospodarstwa domowego AGD i RTV) jest przekazywania bezpośrednio sprzedawcy nowych produktów – ilości te nie są rejestrowane na poziomie miasta. Ponadto, częstą praktyką jest pozbywanie się niepotrzebnych mebli i sprzętu na zasadzie odsprzedawania go lub odstępowania potrzebującym osobom. Świadczy o tym ilość ogłoszeń prasowych lub internetowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w wyspecjalizowanych internetowych serwisach aukcyjnych.

Na terenie miasta wdrożono system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te dowożone były przez mieszkańców do stałego punktu zbiórki przy Spółdzielni Pracy ARGO-FILM, filia w Mławie, ul. Sadowa 14. Ponadto, zbiórka organizowana była przez Organizację Odzysku Elektro Eko, w ramach której funkcjonowały mobilne punkty zbiórki, czynne dwa razy w miesiącu. W 2009 r. zebrano 23,936 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (0,8 kg/mieszkańca /rok).

Określenie ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie Mławy jest trudne, gdyż nie wszyscy przedsiębiorcy przekazują dane o ilości i sposobach gospodarowania tymi odpadami. Nieznana jest również ilość odpadów gromadzona selektywnie przez mieszkańców – można przypuszczać, że odpady opakowaniowe stanowią (w zależności od rodzaju) od 20 – 70% zbieranych w ten sposób odpadów.

Na terenie miasta Mława odpady komunalne poddawane były w latach 2009-2010 następującym procesom odzysku lub unieszkodliwiania:

- wykorzystanie gospodarcze – recykling materiałowy – surowce z selektywnej zbiórki oraz wydzielone w sortowniach odpadów,

- unieszkodliwianie poprzez składowanie – zmieszane odpady komunalne oraz pozostałość po sortowaniu.

Odpady komunalne wytworzone na terenie miasta Mławy poddawane były procesom odzysku w Sortowni w Uniszkach Cegielni, zlokalizowanej w hali przy składowisku w gminie Wieczfnia Kościelna Jest to linia do sortowania odpadów eksploatowana przez firmę „Eko-Pro” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 5. Wydajność linii wynosi 250 000 Mg odpadów rocznie. Odpady w całości są kierowane do tego zakładu i poddawane procesom odzysku. Część odpadów wykorzystywana jest jako paliwo alternatywne w cementowni.

W 2009 roku procesom odzysku poddano 4 519,18 Mg odpadów komunalnych odebranych lub zebranych na terenie miasta Mława, co stanowiło 45% ich zebranej ilości.

W 2010 roku procesom odzysku poddano 2 877,62 Mg odpadów komunalnych odebranych lub zebranych na terenie miasta Mława, co stanowiło 29% ich zebranej ilości. Odpady zostały podane procesowi odzysku R14.

W największym stopniu procesom odzysku poddane zostały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01.

W 2009 roku procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie (D5) poddano 5 546,94 Mg odpadów komunalnych odebranych lub zebranych na terenie miasta Mława, co stanowiło 55% ich zebranej ilości.

W 2010 roku procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie poddano 6 932,69 Mg odpadów komunalnych odebranych lub zebranych na terenie miasta Mława, co stanowiło 71% ich zebranej ilości.

W poniższej tabeli przedstawiono zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacjach na terenie miasta.

Tabela 5. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta

| Kod | Zagospodarowanie odpadów na terenie miasta |
| --- | --- |
|  | W instalacjach i urządzeniach | Poza instalacjami i urządzeniami | Ogółem |
|  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Masa [Mg] |
|  | 2009 r | 2010 r | 2009 r | 2010 r | 2009 r | 2010 r |
| Odpady komunalne |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym zawarte w strumieniu odpadów komunalnych |
| Zużyte baterie i akumulatory |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpady opakowaniowe |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

W 2009 r. wszystkie odebrane i zebrane na terenie miasta odpady komunalne zostały zagospodarowane w instalacjach i urządzeniach poza terenem Mławy. Identyczna sytuacja miała miejsce w 2010 r.

## 2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych

5.6. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie miasta Mława w latach 2009 - 2010 funkcjonowała jedna instalacja do odzysku m.in. odpadów komunalnych. Jest to instalacja do segregacji i sortowania odpadów oraz produkcji paliw alternatywnych. Jej właścicielem jest Klon - R Dariusz Szumacher, ul. Elbląska 59/21 Warszawa. Instalacja zlokalizowana jest w Mławie przy ul. Napoleońskiej 100. Przepustowość instalacji wynosiła 60 000 Mg/rok.

Zlokalizowanych tu było także sześć instalacji do odzysku odpadów innych niż komunalne. Ich wykaz przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Instalacje do odzysku odpadów na terenie miasta Mława

| Lp | Nazwa i adres zakładu | Nazwa instalacji | Proces | Roczna moc przerobowa Mg | Kod odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trans - Serwis Teresa Bukowska ul. Kolejowa 16, 06-500 Mława | stacja demontażu pojazdów | R14 R15 | 500 | 160104* 160106 |
| 2. | PHU GUMPOL Jerzy, Dariusz Jabłonowscy ul. Płocka 126, 06-500 Mława | stacja demontażu pojazdów | R14 R15 | 2000 | 160104* 160106 |
| 3. | Spółdzielnia Pracy „Argo-Film” ul. Paca 9/1, 04-361 Warszawa Zakład Nr 14 w Mławie ul. Sadowa 14 | instalacja dielektrolitycznej obróbki odpadów | R9 | 1000 | 060204* 080113* 080121* 080307* 080308 080313 090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090107 090108 090180* 090199 160507* 161001* |
| 4. | Fast Fol Gadomscy Sp. J. ul. Graniczna 1D, Mława | instalacja do przemiału i produkcji regranulatów tworzyw sztucznych | R14 | 1000 | 070213 150102 |
| 5. | Jaar Recykling Sp. z o.o. ul. 30-lecia LWP 1, Mława | instalacja do produkcji aglomeratu | R14 | 20 | 150102 |
| 6. | MWC Gropup Michał Czajkowski ul. Grota Roweckiego 8a Pabianice. Lokalizacja instalacji: ul. Napoleońska 100, Mława | kompaktor do mechanicznego zagęszczania odpadów styropianowych | R15 | 20500 | 070213 150102 170203 |

Tabela 7. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji/podstawa prawna | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych |
| brak na terenie miasta |
| Instalacje do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych |
| brak na terenie miasta |
| Zakłady do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów |
| brak na terenie miasta |
| Sortownie odpadów (zdolności przerobowe podać dla pracy jednozmianowej) |
| 1 | Instalacja do segregacji i sortowania odpadów oraz produkcji paliw alternatywnych | Klon - R Dariusz Szumacher, ul. Elbląska 59/21 Warszawa | ul. Napoleońska 100, Mława | decyzja na odzysk odpadów |  |  | R15 |  | 60 000 |  | bd |
| Instalacje do kompostowania odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych |
| brak na terenie miasta |
| Instalacje do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych |
| brak na terenie miasta |
| Zakłady do termicznego przekształcania odpadów komunalnych |
| brak na terenie miasta |
| Zakłady do produkcji paliwa alternatywnego |
| brak na terenie miasta |

Tabela 8. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które nie spełniają wymagań – stan na dzień 31.12.2010 r.

| L.p. | Nazwa i adres instalacji | Wymagania, których nie spełnia instalacja | Sposób poprawy sytuacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| brak na terenie miasta |

## 2.3. Stan formalno – prawny składowisk odpadów

Na terenie Miasta Mława nie funkcjonują składowiska odpadów.

Tabela 9. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne – stan na dzień 31.12.2010 r.

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Masa składowanych odpadów [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] | Czy są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie [T/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| brak na terenie miasta |

Tabela 10. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, które nie spełniają wymagań – stan na dzień 31.12.2010 r.

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Zakres niespełnienia wymagań w zakresie budowy i eksploatacji | Sposób poprawy sytuacji |
| --- | --- | --- | --- |
| brak na terenie miasta |

Tabela 11. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji - stan na dzień 31.12.2010 r.

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Zakres niespełnienia wymagań w zakresie lokalizacji |
| --- | --- | --- |
| brak na terenie miasta |

Tabela 12. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
| brak na terenie miasta |

Tabela 13. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| brak na terenie miasta |

Tabela 14. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, po okresie monitorowania - stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Termin zakończenia rekultywacji | Termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| brak na terenie miasta |

# 3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena

Tabela 15. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” 
dla administracji samorządowej szczebla gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planów gospodarki odpadami według stanu na dzień 31.12.2010 r.

|  | zrealizowano lub w trakcie realizacji, podjęte zostały celowe działania |
| --- | --- |
|  | nie zrealizowano, ponieważ nie było to zaplanowane lub nie wystąpiła taka potrzeba |
|  | nie zrealizowano, pomimo że było to zaplanowane |
| Lp. | Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 | Termin realizacji | Wykonawca | Nazwa zadania w wojewódzkim planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: |
|  | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50 % udziałem makulatury) | 2007 - 2010 | Urzędy administracji publicznej | - | Nie podjęto działań | Nie zrealizowano |
|  | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | 2007 - 2009 | Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | - | W latach 2009-2010 nie zaistniała taka potrzeba | Nie zrealizowano |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
|  | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | 2008 - 2009 | Rady gmin | - | Nie podjęto działań | Nie zrealizowano |
|  | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania zzo) | 2008 - 2013 | Zarządy związków międzygminnych, przedsiębiorstwa komunalne i prywatne | - | Nie podjęto działań | Nie zrealizowano |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie miasta, a wynikające z wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planów gospodarki odpadami |
| Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 |
|  | Budowa i rozbudowa instalacji do termicznego przetwarzania odpadów | 2007-2015 | Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedsiębiorcy | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji | 2007-2015 | Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedsiębiorcy | - | Nie zrealizowano | Nie zrealizowano |
|  | Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych | 2007 - 2015 | Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedsiębiorcy | - | Nie zrealizowano | Nie zrealizowano |
|  | Edukacja ekologiczna w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego | 2007 - 2015 | prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, placówki oświatowe | - | Placówki oświatowe podległe pod Burmistrza Miasta Mławy co roku biorą udział w konkursach zbiórki makulatury. Co roku Miasto Mława przystępuje do Akcji Sprzątanie Świata, w którą włączają się podległe placówki oświatowe. | W trakcie realizacji |
|  | Przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych zapewniających ocenę właściwości technologicznych niezbędnych do wykonania studiów wykonalności dla planowanych inwestycji w gospodarce odpadami | 2007 - 2015 | Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, przedsiębiorcy | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Tworzenie Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami | 2007 - 2015 | Związki międzygminne Gminy, | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Instalacje do segregacji odpadów zmieszanych z kompostownią | 2007 - 2015 | Gminy Inwestorzy prywatni | - | Zrealizowane przez podmiot prywatny | Zrealizowano |
|  | Linie do segregacji odpadów „suchych” z systemu selektywnego zbierania | 2007 - 2015 | Gminy Inwestorzy prywatni | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Rozbudowa i modernizacja składowisk | 2007 - 2015 | Związki międzygminne, Gminy Inwestorzy prywatni | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Rekultywacja składowisk (działania organizacyjno – techniczne bez zastosowania odpadów komunalnych w procesie rekultywacji) | 2007 - 2015 | Gminy Zarządzający składowiskiem | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia i transportu odpadów | 2007 - 2015 | Gminy Inwestorzy prywatni |  | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki, pojazdów do transportu odpadów | Zrealizowano |
|  | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami komunalnymi | 2007-2015 | Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie |  | Edukacja, ulotki informacyjne artykuły w prasie lokalnej | W trakcie realizacji |
| Plan gospodarki odpadami dla Miasta Mława |
|  | Objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 2009-2015 | Gminy | - | Wszyscy mieszkańcy mają możliwość zorganizowanego pozbycia się odpadów | Zrealizowano |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki surowców wtórnych | 2009-2015 | Gmina | - | Wszyscy mieszkańcy Gminy mają możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Osiągnięto wysoki odsetek selektywnego zbierania odpadów - około 30% w 2010 r. | Zrealizowano |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych | 2009-2015 | Gmina | - | W sposób zorganizowany i selektywny zbierane są odpady zielone z pielęgnacji zieleni urządzonej | Zrealizowano |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2009-2015 | Gmina | - | Zbierane były zużyte baterie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Prowadzony był program demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest | Zrealizowano |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2009-2015 | Gmina | - | Organizowane są cykliczne zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Na terenie miasta wdrożono system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te dowożone były przez mieszkańców do stałego punktu zbiórki przy Spółdzielni Pracy ARGO-FILM, filia w Mławie, ul. Sadowa 14.W latach 2009-2010 funkcjonowały ponadto dwa mobilne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. | Zrealizowano |
|  | Kontrola wydawanych pozwoleń i zezwoleń dla podmiotów gospodarujących odpadami | 2009-2015 | Gmina | - | Wydano jedną decyzję - kontrola działalności firmy Uskom odbywa się poprzez stały kontakt i współpracę Urzędu Miasta | Zrealizowano |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych, które podlegają odrębnym przepisom prawnym |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie gminy, a wynikające z wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planów gospodarki odpadami |
| Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 |
|  | Działania edukacyjno – informacyjne dla podmiotów z sektora gospodarczego | 2007 - 2011 | Gminy | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Działania edukacyjno – informacyjne mające na celu informowanie o szkodliwości PCB i o metodach jego unieszkodliwiania | 2007 - 2011 | Gminy | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Rozwój i ujednolicenie systemów zbierania zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | 2007 - 2011 | Gminy | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej na temat prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi | 2007 - 2011 | Gminy | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Rozwój istniejących systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | 2007 - 2011 | Gminy | - | W trakcie realizacji | W trakcie realizacji |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami | 2007 - 2011 | Gminy | - | W ramach działalności edukacyjnej związanej z gospodarka odpadami | W trakcie realizacji |
|  | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych | 2007 - 2011 | Gminy | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej na temat prawidłowego postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji | 2007 - 2011 | Gminy | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |
|  | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym | 2007 - 2011 | Gminy | - | W trakcie realizacji - poprzez umieszczenie informacji na stronie www miasta, poprzez lokalną prasę, plakaty | Zrealizowano |
|  | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na szczeblu gminnym | 2007 - 2011 | Gminy | - | Dnia 05.06.2007r. na terenie miasta Mława ruszyła akcja „Czysta Mława”, której jednym z celów była inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Burmistrz Miasta Mława powołał komisję składającą się z pracowników Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz pracowników Straży Miejskiej, której zadaniem była kontrola prywatnych posesji pod kątem m.in. obecności wyrobów zawierających azbest. W przypadku stwierdzenia posiadania takich wyrobów komisja informowała właściciela bądź zarządcę posesji o obowiązku zgłoszenia obecności takich wyrobów do Burmistrza Miasta i udzielała wszelkich informacji związanych z bezpiecznym postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest. Dodatkowo zebrano informacje o ilości i miejscach występowania azbestu na terenach zarządzanych przez TBS oraz będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawkrze” w Mławie. Wyroby zawierające azbest zlokalizowano także w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. Z informacji przekazanych do Urzędu Miasta Mława przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. wynika, że również część sieci wodociągowej znajdującej się na terenie miasta wykonana jest z rur zawierających azbest. | Zrealizowano |
|  | Działania edukacyjno – informacyjne mające na celu informowanie o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest | 2007 - 2011 | Gminy | - | W trakcie realizacji - poprzez umieszczenie informacji na stronie www miasta Informacje w lokalnej prasie | Ciągła realizacja |
|  | Utworzenie gminnych punktów gromadzenia odpadów (PDGO) | 2007 - 2015 | Gminy | - | Nie zrealizowano | Nie zrealizowano |
|  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest wraz z wymianą na nowe pokrycia | 2007 - 2011 | Gminy | - | Uchwałą Nr XXII/237/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 maja 2008 r. przyjęto Program usuwania azbestu z terenu miasta Mława. Usuwanie azbestu jest dotowane przez miasto, a środki na ten cel w 2009 r. pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a po likwidacji GFOŚ i GW z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu. Mieszkańcy składali wnioski o usunięcie azbestu, a wyłoniona w wyniku przetargu firma na zlecenie miasta demontowała i wywoziła odpady zawierające azbest. | W trakcie realizacji |
|  | Budowa składowisk odpadów azbestowych | 2007 - 2011 | Gminy | - | Nie było zaplanowane | Nie zrealizowano |

Tabela 16. Działania w latach 2009-2010 zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany termin realizacji | Faktyczny termin realizacji | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Redukcja ilości kierowanych na składowisko odpadów ulegających biodegradacji wg zaleceń KPGO | 2011 | 2011 | Jedyną redukcją odpadów ulegających biodegradacji jest kompostowanie na terenie posesji przez mieszkańców. Właściciele nieruchomości zachęcani są do wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji oraz do przydomowego kompostowania frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z wykorzystaniem produktu jakim jest kompost we własnym zakresie. Szacuje się, że 30% gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej posiada przydomowe kompostowniki. | W trakcie realizacji |

Tabela 17. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2009-2010

| L.p. | Nazwa i adres właściciela instalacji/ Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii | Zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Całkowity koszt inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| brak na terenie miasta |

Tabela 18. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2009-2010

| L.p. | Nazwa i adres właściciela instalacji /Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii | Dotychczasowe zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Zdolności przerobowe po rozbudowie [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Całkowity koszt inwestycji (rozbudowy) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| brak na terenie miasta |

# 4.  Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Tabela 19. Wpływy do gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetu miasta z tytułu opłat za składowanie odpadów w latach 2009-2010

| Otrzymane wpływy | 2009 r. | 2010 r. | Ogółem w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- |
| Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów | 0 | 0 | 0 |

Tabela 20. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2009-2010

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [PLN] | Koszty poniesione w latach 2009-2010 [PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| I. Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami |
| Razem | 0 | 0 | 0 |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
| 1. | Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów | 110 500,00 | 95 420,45 | budżet miasta |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym |
| 1. | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest | 400 00,00 | 356 872,88 | dotacja GFOŚiGW budżet miasta |
| SUMA (I+II+III) | 510 500,00 | 452 293,33 | dotacja GFOŚiGW budżet miasta |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |
| I. Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami |
| 1. | Oczyszczanie miasta | 1 923 000,00 | 1 914 502,00 | budżet miasta |
| 2. | Akcja "Sprzątanie Świata" | 6 000,00 | 2 477,65 | budżet miasta |
| 3. | Aktualizacja Planu gospodarki odpadami | 2 684,00 | 2 684,00 | GFOŚiGW |
| Razem | 1 931 684,00 | 1 919 663,65 | budżet miasta GFOŚiGW |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
|  | Razem | 0 | 0 |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym |
| Razem | 0 | 0 |  |
| SUMA (I+II+III) | 1 931 684,00 | 1 919 663,65 | budżet miasta GFOŚiGW |
| Razem (inwestycyjne i pozainwestycyjne) | 2 442 184,00 | 2 371 956,98 | budżet miasta GFOŚiGW |

Tabela 21. Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych na terenie gminy latach 2009-2010

| L.p. | Nazwa projektu | Okres realizacji | Koszt projektu | Źródło finansowania (podać % udział w projektach) | Beneficjent (beneficjenci)/ podmiot realizujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Planowane zakończenie |  |  |  |
| Projekty realizowane w 2009 r. |
| suma | - | - | - | - | - | - |
| Projekty realizowane w 2010 r. |
| suma | - | - | - |
| Suma ogółem | - | - | - |

# 5.  Ocena realizacji celów

Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami. W  celu nadzoru nad realizacją przyjęto wskaźniki, które miały służyć do oceny stopnia realizacji założonych zadań w latach 2009-2010. Wskaźniki monitoringu planu gospodarki odpadami przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 22. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie miasta 
w latach 2009-2010

| L.p. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | Jednostka | Wartości w 2009 r. | Wartości w 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg | 10 066,12 | 9 819,31 |
| 2a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 4 519,18 | 2 877,62 |
| 2b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 45 | 29 |
| 3a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 0 | 0 |
| 3b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % | 0 | 0 |
| 4a | Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | Mg | 0 | 0 |
| 4b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % | 0 | 0 |
| 5a | Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) | Mg | 0 | 0 |
| 5b | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % | 0 | 0 |
| 6a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | Mg | 0 | 0 |
| 6b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % | 0 | 0 |
| 7a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | Mg | 0 | 0 |
| 7b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % | 0 | 0 |
| 8a | Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | Mg | 5 546,94 | 6 932,69 |
| 8b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % | 55 | 71 |
| 13a | Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 0 | 0 |
| 13b | Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | 0 | 0 |
| 13c | Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | 0 | 0 |
| 17a | Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | 0 | 0 |
| 17b | Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | 0 | 0 |
| 21. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem | mln zł | 0 | 0 |
| 22. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej | mln zł | 0 | 0 |
| 27. | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 2 | 2 |
| 28. | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie gminy | szt. | 0 | 0 |
| Odpady komunalne |
| 29a | Liczba mieszkańców gminy ogółem | osob. | 30 323 | 30 360 |
| 29b | Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych | osob. | 30 323 | 30 360 |
| 29c | Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych | % | 100 | 100 |
| 29d | Liczba zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | szt. | 3 973 | 4 026 |
| 29e | Liczba mieszkańców gminy objętych systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych | osob. | 30 323 | 30 360 |
| 29f | Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem selektywnego odbierania odpadów komunalnych | % | 100 | 100 |
| 30. | Masa zebranych/ odebranych odpadów komunalnych – ogółem | Mg | 10 066,12 | 9 819,31 |
| 31. | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie | Mg | 947,96 | 350,53 |
| 32. | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 9 029,77 | 9405,12 |
| 33a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | Mg | 3595,92 | 2556,59 |
| 33b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % | 39,82 | 27,18 |
| 34a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | Mg | 0 | 0 |
| 34b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| 35a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | Mg | 0 | 0 |
| 35b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| 36a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | Mg | 5433,85 | 6848,53 |
| 36b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | % | 60,18 | 72,82 |
| 37a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 923,26 | 321,03 |
| 37b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 100 | 100 |
| 38a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 0 | 0 |
| 38b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | % | 0 | 0 |
| 39a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | 0 | 0 |
| 39b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 |
| 40a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | 0 | 0 |
| 40b | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 |
| 41a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | Mg | 0 | 0 |
| 41b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % | 0 | 0 |
| 42a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych składowaniu | Mg | 0 | 0 |
| 42b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych składowaniu | % | 0 | 0 |
| 43a | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | Mg | 4 755 |
| 43b | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | Mg | 2 608,25 | 3 287,29 |
| 44. | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % | 0,55 | 0,69 |
| 45. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. | 0 | 0 |
| 46. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. | 0 | 0 |
| 47. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | m3 | 0 | 0 |
| 48. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | m3 | 0 | 0 |
| 49. | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 0 |
| 50. | Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | 0 | 0 |
| 51. | Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 0 |
| 52. | Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | 0 | 0 |

# 6.  Podsumowanie

Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie Miasta Mława, można wyróżnić jej mocne i słabe strony.

Mocne strony

- objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych 100% mieszkańców miasta (w tym 99% wywiązuje się z obowiązku zorganizowanego przekazywania odpadów firmie mającej stosowne decyzje),

- wprowadzone skuteczne rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów zmieszanych,

- wprowadzone i systematycznie rozwijane selektywne zbieranie odpadów systemem pojemnikowym,

- odpady komunalne w dużej masie poddawane są procesom odzysku,

- stosowanie innych, poza składowaniem, sposobów postępowania z odpadami,

- poddawanie procesom odzysku około 30% zebranych odpadów (nie licząc odpadów poddawanych procesom odzysku przez samych mieszkańców - kompostowania, karmienia zwierząt, itp),

- dostępność zakładu unieszkodliwiania odpadów w Uniszkach Cegielni, możliwość korzystania z obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, położonych poza granicami miasta,

- kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców we własnym zakresie,

- prowadzona systematycznie edukacja ekologiczna,

- wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z uchwaleniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- dofinansowanie usuwania i utylizacji wyrobów i odpadów zawierających azbest,

- systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk.

Słabe strony

- brak zorganizowanego systemu pozyskiwania wszystkich odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych (np. farb i lakierów, rozpuszczalników, itp.),

- spadająca skuteczność selektywnego zbierania odpadów,

- nie podjęto skutecznych działań mających na celu organizację zbiórki wszystkich odpadów ulegających biodegradacji,

- pewna część mieszkańców miasta (ok. 1%) w dalszym ciągu nie ma podpisanych umów z podmiotami uprawnionymi do odbierania odpadów komunalnych,

- część mieszkańców usuwa odpady w sposób niezgodny z przepisami – na „dzikie” wysypiska lub spalając w piecach domowych lub w innych miejscach,

- wciąż niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców,

- nie rozpoczęto tworzenia regionalnego systemu gospodarki odpadami,

- składowanie w dalszym ciągu stanowi dominującą metodę postępowania z odpadami – około 70% zebranych odpadów w 2010 r.,

- nie wszyscy mieszkańcy zabudowy domów jednorodzinnych kompostują odpady organiczne we własnym zakresie,

- podrzucanie odpadów do koszy ulicznych lub wrzucanie odpadów niesegregowanych do pojemników na surowce wtórne,

- niska opłacalność odzysku odpadów, wynikająca z cen zbytu potencjalnych surowców wtórnych,

Przeprowadzona analiza sytuacji w Mławie podczas wykonywania niniejszego sprawozdania, wyznaczyła w efekcie listę priorytetową najpilniejszych do zrealizowania zadań. Można je określić następująco:

- Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami na terenie miasta jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczynią się docelowo do ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

- W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych prowadzona będzie w pierwszej kolejności edukacja społeczna, poprzez rozpowszechnianie postaw ograniczania zbędnej konsumpcji.

- W Urzędzie Miasta Mława oraz w jednostkach podległych Burmistrzowi Miasta Mława proponuje się wdrożenie zielonych zamówień publicznych.

- Należy zaktualizować Plan gospodarki odpadami.

- Należy uaktualnić Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście, stosownie do zapisów zaktualizowanego Planu gospodarki odpadami oraz obowiązujących aktów prawnych z dziedziny gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

- Prowadzone będzie selektywne zbieranie odpadów metodą workową. Działania te prowadzone będą przez przedsiębiorcę podpisującego umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

- Proponuje się wprowadzenie selektywnego zbierania pozostałych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (rozpuszczalniki, lakiery, farby, itp.). W obecnej chwili zbierane są jedynie zużyte baterie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz przeterminowane leki (w 5 aptekach).

- Należy podjąć działania w kierunku zwiększenia odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Przede wszystkim jednak należy zobowiązać przedsiębiorcę odbierającego odpady do składania sprawozdań zawierających informacje o stopniu redukcji składowania tych odpadów.

- Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska. W kwestii tej planuje się dalsze przeprowadzanie kontroli poszczególnych nieruchomości.

- Proponuje się zorganizowanie w miarę potrzeby odbierania odpadów komunalnych od tych właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia. Obowiązek wynikający z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z poźn. zm.),

- Proponuje się zobowiązać przedsiębiorcę odbierającego odpady do wprowadzenia w dowodach płacenia za usługi, oznaczenia usługi odbioru odpadów z podziałem na usługę odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych.

- Proponuje się aktualizację uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, zachowując niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- Należy podjąć intensywne działania w celu rozwiązania problemu gospodarki odpadami w skali całego regionu. W działania takie może włączyć się Starostwo Powiatowe, jako mediator oraz koordynator. Szczegółowe działania i wytyczne zawarte zostaną w nowym wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza (zostanie prawdopodobnie uchwalony do końca 2011 roku) oraz aktach prawnych - nowej ustawie o odpadach oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (trwają aktualnie prace w Sejmie RP).

- Proponuje się prowadzenie bazy komputerowej zawierającej ewidencję umów na odbiór odpadów zawieranych przez właścicieli nieruchomości.

- Proponuje się utworzenie komputerowej bazy danych, w której będą gromadzone informacje związane z gospodarką odpadami na terenie miasta. Proponuje się następujący zakres gromadzonych w bazie informacji:

- decyzje i zezwolenia wydane przez Urząd Miasta Mława w zakresie gospodarki odpadami,

- decyzje i opinie innych instytucji i urzędów (np. RDOŚ, Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ) w zakresie gospodarki odpadami, dotyczące działalności prowadzonej na terenie miasta Mława,

- prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń, bazy wytwórców i firm zajmujących się unieszkodliwianiem, odzyskiem, zbieraniem i transportem odpadów,

- dane o instalacjach do odzysku i unieszkodliwianiu odpadów,

- wykazy i zestawienia dotyczące ilości poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych, zbieranych, transportowanych, poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania (na podstawie Wojewódzkiej Bazy Danych - sporządzanie okresowych raportów),

- rejestracja „dzikich” wysypisk - informacje dotyczące lokalizacji, jakościowego i ilościowego składu nielegalnie zdeponowanych odpadów, czas i częstotliwość ich powstawania,

- informacje o nakładach poniesionych na likwidację „dzikich” wysypisk,

- zestawienie "dzikich" wysypisk zarejestrowanych, zlikwidowanych i przeznaczonych do likwidacji wraz z planowanym terminem usuwania odpadów,

- informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów: ilość i miejsce lokalizacji pojemników, częstotliwość opróżniania, ilości i rodzaje zebranych odpadów,

- informacje o sposobach zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych,

- akcje związane z edukacją ekologiczną,

- akty prawne związane z gospodarką odpadami.

- Miasto Mława będzie - jak dotychczas - efektywnie szukać źródeł finansowania na działania związane z gospodarką odpadami (np. dofinansowanie usuwania azbestu).

# ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zmiany w prawodawstwie oraz dokumentach planistycznych wyższego rzędu

W latach 2009-2010 znowelizowano szereg ustaw dotyczących gospodarki odpadami. Wydano także wiele rozporządzeń ustalających nowe lub zmieniających dotychczas obowiązujące zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej.

Akty prawne

Do najważniejszych zmian w prawodawstwie krajowym zaliczyć można:

- nowelizację ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243). Dnia 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 poz. 145). Akt ten dostosowuje polskie przepisy do wymagań unijnych w sprawie składowania odpadów, określonych w dyrektywie Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. (1999/31/WE). Nowelizacja wprowadza wiele zmian terminologicznych, m.in. zmienia ustawową definicję odpadów komunalnych. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest umożliwienie zamykania z urzędu składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów technicznych przewidzianych przepisami prawa. Obecnie może tego dokonać w drodze decyzji regionalny dyrektor ochrony środowiska, marszałek województwa oraz starosta. Nowelizacja ułatwia również działalność firmom, które prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Zgodnie z nowelizacją, rozpoczęcie działalności w tym zakresie będzie możliwe na podstawie jednej decyzji administracyjnej, zatwierdzającej program gospodarki odpadami, która obejmować będzie obszar całej Polski. Ponadto, nowelizacja zaostrza sankcje za nielegalne składowanie odpadów i wprowadza zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów palnych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Nowelizacja dodaje do ustawy o odpadach nowy rozdział o karach pieniężnych i nakłada na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz marszałka województwa obowiązek wymierzania kar pieniężnych za nieprawidłową gospodarkę odpadami.

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 198, poz. 1318),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1033),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8. poz.31),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (poprzednio termin był do końca pierwszego kwartału tj. 31 marca),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 238, poz. 1588) - obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Zmiana miała na celu objęcie przepisami regulacji składowisk odpadów obojętnych oraz składowisk odpadów, na których składowane są odpady zawierające azbest. Przyjęto, że w zakres monitoringu składowisk odpadów prowadzonego w fazie poeksploatacyjnej wchodzi także sprawdzanie sprawności odprowadzania gazu składowiskowego,

- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011 (M.P. z dnia 13 sierpnia 2010 r. Nr 56 poz. 767).

Dokumenty planistyczne

Krajowy plan gospodarki odpadami 2014

Przygotowany przez  Ministerstwo Środowiska Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (KPGO 2014) został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 24.12.2010 r. Uchwałą Nr 217 (Monitor Polski Nr 101, poz. 1183)  i obowiązuje od  dnia 1.01.2011 r. Zapisy KPGO 2014 mają na celu zwiększenie odzysku energii z odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska.  Najpóźniej do 2015 r. wszyscy właściciele nieruchomości mają być objęci zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. Planuje się także zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji, które do tej pory były kierowane na składowiska odpadów. Do 2013 r. ich ilość ma spaść o co najmniej 50 proc., a do 2020 roku o kolejne 35 proc (w stosunku do 1995 r.). Podstawą gospodarki odpadami komunalnymi mają się stać zakłady zagospodarowania odpadów (zzo), obejmujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, zdolne przyjąć odpady z obszaru zamieszkiwanego przez przynajmniej 150 tys. osób. Zzo będą obowiązane do prowadzenia określonych usług, m.in. składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, mechanicznego lub termicznego ich przekształcania, kompostowania odpadów zielonych itp. W aglomeracjach powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną formą gospodarki odpadami komunalnymi ma być przetwarzanie termiczne.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Główne cele Programu to:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

- składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,

- wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,

- pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Ponadto Program przewiduje:

- do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,

- zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

# Spis tabel

Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie miasta w okresie sprawozdawczym	6

Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie miasta w okresie sprawozdawczym	6

Tabela 3. Ilości odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu Mławy w latach 2003 - 2008	8

Tabela 4. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie Mławy w latach 2004 - 2008	9

Tabela 5. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta	10

Tabela 6. Instalacje do odzysku odpadów na terenie miasta Mława	11

Tabela 7. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień 31.12.2010 r.	13

Tabela 8. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które nie spełniają wymagań – stan na dzień 31.12.2010 r.	14

Tabela 9. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne – stan na dzień 31.12.2010 r.	16

Tabela 10. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, które nie spełniają wymagań – stan na dzień 31.12.2010 r.	16

Tabela 11. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji - stan na dzień 31.12.2010 r.	16

Tabela 12. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.	16

Tabela 13. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.	17

Tabela 14. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, po okresie monitorowania - stan na dzień 31.12.2010 r.	17

Tabela 15. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”  dla administracji samorządowej szczebla gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planów gospodarki odpadami według stanu na dzień 31.12.2010 r.	18

Tabela 16. Działania w latach 2009-2010 zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	24

Tabela 17. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2009-2010	25

Tabela 18. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2009-2010	25

Tabela 19. Wpływy do gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetu miasta z tytułu opłat za składowanie odpadów w latach 2009-2010	26

Tabela 20. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2009-2010	26

Tabela 21. Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych na terenie gminy latach 2009-2010	27

Tabela 22. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie miasta  w latach 2009-2010	28