Mława, dnia 17.07.2012r.

L.dz. WI.271.27.2012

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro

/ nazwa rodzaju zamówienia /

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Burmistrz Miasta Mława, Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej
 w kierunku do rzeki Mławki

a)	termin wykonania zamówienia:

- od  dnia podpisania umowy do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 31 maja 2014r.

- świadczenie usług obejmuje okres faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, 
a także w okresie rękojmi wynoszącym 36 m-cy, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

b)	warunki płatność: 21 dni, po zakończeniu pełnienia usługi

III. FORMA  ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2012r. do godz. 12.00
 w wybranej formie:

•	pisemnej (osobiście, listownie) na adres Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

•	faxem na numer 23/654 36 52

•	w wersji elektronicznej na e-mail piotr.tomaszewski@mlawa.pl

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY*

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………....................................tel. ..................................

NIP: ……………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki jakim mysi odpowiadać wykonawca i kryteria wyboru oferty Załącznik nr 1

- Doświadczenie zawodowe  -  Załącznik nr 2,

- Projekt umowy                    -  Załącznik nr 3.

………………………………………………….

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

*) wypełnia Wykonawca

WI.271.27.2012

Załącznik nr 1

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze
nad realizacją umowy o roboty budowlane dla projektu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
nad budową kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku
do rzeki Mławki

### Przedmiotem zamówienia jest:

Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej
 w kierunku do rzeki Mławki. Budowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną
 i przedmiarami robót. Zakres robót obejmuje m.in.:

- Odcinek kanalizacji deszczowej fi 1000 zlokalizowany w m. Mławka Gmina Iłowo-Osada (woj. warmińsko-mazurskie) tj. od studni D1 (143,80/141,80) w dz. nr 314/2 a następnie
w dz. nr 144 i drodze gminnej na dz. nr 142 do studni D6IŁ (141,05/139,05) oraz
na dz. nr 139/1 własności Miasta Mława z wykonaniem pomiaru za pomocą koryta Parshall’a.

- Wykonanie kanału żelbetowego i otwartego kierującego wody opadowe do rz. Mławki
z wyłożeniem dna i skarp płytami betonowymi ażurowymi z ustabilizowaniem kołami drewnianymi.

- Umocnienie brzegów i dna rzeki gabionami na geowłókninie w rejonie wylotu kanału
na odcinku wskazanym w planie zagospodarowania 5 m powyżej miejsca zrzutu wód deszczowych i 20 m poniżej tego zrzutu.

- Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej fi 1000 zlokalizowanego w terenie kolejowym zamkniętym w obrębie dwóch województw (woj. warmińsko-mazurskiego
i woj. mazowieckiego) tj. odcinka od studni D2 (146,50/142,24) do D23 (151,13/145,91) wraz z częścią odcinka pomiędzy  studniami D23 i D1M zlokalizowana w terenie zamkniętym.

- Wszelkie roboty towarzyszące wynikające z załączonych do dokumentacji technicznej uzgodnień Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Gdańsku Wydziału ds. Geodezji i dokumentacji Technicznej.

- Odtworzenie infrastruktury kolejowej, wykonanej w ramach przebudowy szlaku kolejowego Mława-Iłowo w tym m.in.: nasypu kolejowego, skarp i rowów w przypadku ich zniszczenia.

- Uwzględnienie w kosztach konieczności przeniesienia lub przebudowy niezainwentaryzowanych kabli i innych urządzeń podziemnych w związku z rozszerzeniem urządzeń kolejowych lub w związku z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Uwaga: Zakres nadzoru nie obejmuje robót wykonania konstrukcji przepustu miedzy studniami D1-D2 pod torami kolejowymi metoda przecisku hydraulicznego.

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

- Projekty budowlano-wykonawcze:

- SSTWiOR

3)   Przedmiar robót

2. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia budowy.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

- każdy  wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach.

- koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:

Burmistrz Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mława

oraz opisana: „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki

# nie otwierać przed dniem 18.07.2012 r. godz. 12.00

- koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie  zabezpieczone
przed ich otwarciem.

Wykonawca, który na etapie sporządzenia oferty zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do podania tego w ofercie (załącznik  nr 3 do Formularza oferty) wraz z załączeniem podstawowych informacji o podwykonawcy - nazwa, adres, zakres rzeczowy 
i wartościowy planowany  do realizacji przez podwykonawcę.

W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej (konsorcja), muszą 
być spełnione następujące warunki:

1) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo /upoważnienie do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu  o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów;

2) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika;

3) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności
w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania
 w realizacji kontraktu.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.

2) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 w nieprzekraczalnym terminie
 do dnia 18.07.2012 r. do godz. 12:00.

3) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2012r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego:

Stary Rynek 19,

06-500 Mława,

Pokój nr 26

6. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone niniejszym zamówieniem,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,

2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów  i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium: cena

Wzór: najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny: najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

7. Warunki umowy

- 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:

Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem
lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ,

Zmiany organizacji spełniania świadczenia

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego;

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;

Nie stanowi zmiany umowy:

- ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego)

-  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

#### 4. Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt. 3 wymagają powiadomienia Wykonawcy
i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.

Wzór przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu wykonawcą stanowi załącznik nr 3
do Formularza oferty.

WI.271.27.2012

Załącznik nr 2

........................................................

(pieczątka wykonawcy i nr tel./faksu)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, w tym o wartości i zakresie zamówienia nie mniejszym niż składana oferta; a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

| Rodzaj wykonanej usługi | Wartość całkowita brutto | Czas realizacji |  | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |

Referencje od inwestorów, na rzecz których realizowane były ww. zamówienia 
przekazujemy w załączeniu.

........................., dnia .............................			…………………………………..

podpis

Załącznik nr 3

Istotne postanowienia umowy

W dniu ……………….. w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława (NIP 569-176-00-34) mającym swoją siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mława				Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława		Henryka Antczaka

a
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy  "Inspektorem Nadzoru"

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………….

została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki.

§ 1.

Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 4 pkt. 8  Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) powierza,
a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki.

§2

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze
nad realizacją umowy o roboty budowlane dla projektu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
nad budową kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku
do rzeki Mławki

### Przedmiotem zamówienia jest:

Nadzór inwestorski na budową kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki. Budowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót. Zakres robót obejmuje m.in.:

- Odcinek kanalizacji deszczowej fi 1000 zlokalizowany w m. Mławka Gmina Iłowo-Osada (woj. warmińsko-mazurskie) tj. od studni D1 (143,80/141,80) w dz. nr 314/2 a następnie
w dz. nr 144 i drodze gminnej na dz. nr 142 do studni D6IŁ (141,05/139,05) oraz
na dz. nr 139/1 własności Miasta Mława z wykonaniem pomiaru za pomocą koryta Parshall’a.

- Wykonanie kanału żelbetowego i otwartego kierującego wody opadowe do rz. Mławki
z wyłożeniem dna i skarp płytami betonowymi ażurowymi z ustabilizowaniem kołami drewnianymi.

- Umocnienie brzegów i dna rzeki gabionami na geowłókninie w rejonie wylotu kanału
na odcinku wskazanym w planie zagospodarowania 5 m powyżej miejsca zrzutu wód deszczowych i 20 m poniżej tego zrzutu.

- Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej fi 1000 zlokalizowanego w terenie kolejowym zamkniętym w obrębie dwóch województw (woj. warmińsko-mazurskiego
i woj. mazowieckiego) tj. odcinka od studni D2 (146,50/142,24) do D23 (151,13/145,91) wraz z częścią odcinka pomiędzy  studniami D23 i D1M zlokalizowana w terenie zamkniętym.

- Wszelkie roboty towarzyszące wynikające z załączonych do dokumentacji technicznej uzgodnień Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Gdańsku Wydziału ds. Geodezji i dokumentacji Technicznej.

- Odtworzenie infrastruktury kolejowej, wykonanej w ramach przebudowy szlaku kolejowego Mława-Iłowo w tym m.in.: nasypu kolejowego, skarp i rowów w przypadku ich zniszczenia.

- Uwzględnienie w kosztach konieczności przeniesienia lub przebudowy niezainwentaryzowanych kabli i innych urządzeń podziemnych w związku z rozszerzeniem urządzeń kolejowych lub w związku z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Uwaga: Nadzór inwestorski nie obejmuje robót wykonania konstrukcji przepustu miedzy studniami D1-D2 pod torami kolejowymi metoda przecisku hydraulicznego.

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

- Projekty budowlano-wykonawcze:

- SSTWiOR

3)   Przedmiar robót

1. Zamawiający powierzy Inspektorowi Nadzoru, zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania, 
o którym mowa w §1, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą robót terminie.

Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane.

2. Obowiązki ogólne.

a) podczas realizacji kontraktu na roboty:

-	 utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi 	uczestnikami  procesu i Zamawiającym;

-	 monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty pod względem technicznym,
  finansowym i organizacyjnym,

-	 informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących  i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami  korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,

-	współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty,

-	nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących
  między innymi fizycznego i finansowego postępu robót,

-	wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań,
  które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty (zgodnie
  z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

b)  podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:

po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył 
w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów.

W szczególności, zadania te zawierają:

-	regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;

-	wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;

-	przygotowanie rozliczenia kontraktu,

-	uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu,

-	zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej.

c) 		Inspektor Nadzoru zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących czynności:

-	   pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
 	   Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych.

-    monitorowanie postępu robót,

-   podejmowanie decyzji w porozumieniu z Zamawiającym o: dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania                  i wykorzystania przy realizacji robót, wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy, sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

-  organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na  placu      budowy (co najmniej raz na 2 tygodnie, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie
Zamawiającego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia
podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót,
sporządzanie protokołów ze spotkań,

-	przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi,

- 	przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,

-	przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,

-	ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,

-	przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość
wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

-	zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw
Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie  mających polskich certyfikatów,

-	zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

-	rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

-	przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to inwentaryzację geodezyjną w postaci map) w formie uzgodnionej z  Zamawiającym,

-	przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy usterek 
i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

-	skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń użytkowania (w przypadku takiej konieczności),

-	ścisła współpraca z nadzorem autorskim,

-	ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

-	zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-	dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego.

§ 3

1.	Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia
i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych
przewiduje się na dzień: 31 maj 2014r.

2.	Inspektor Nadzoru zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym 36 m-cy, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

- Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje..

- Inspektor Nadzoru będzie miał prawo i obowiązek pełnić swą funkcję  w systemie ciągłym w dzień i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

a) 	zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego
regulowania należności za wykonywane usługi nadzoru,

b) 	przekazania Wykonawcy oraz Inspektorowi Nadzoru aktualnej i kompletnej dokumentacji technicznej i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

§ 5

- Za wykonanie zakresu umownego prac określonego w § 2, ustala się wynagrodzenie Inspektora Nadzoru w formie ryczałtu

w kwocie netto …………………………….

powiększonej o podatek VAT w wysokości: ………………

co stanowi łącznie kwotę brutto: ……………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………

Zapłata za wystawione faktury następować będzie w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego i po zakończeniu pełnienia usługi.

- Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu niniejszej umowy swoją jednostkę organizacyjną, którą jest Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, 
NIP: 569 000 56 43 i na nią winny być wystawiane faktury przez Inspektora Nadzoru.

§ 6

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy są:

- Krzysztof Jaros – Naczelnik Wydziału Inwestycji

2. Przedstawicielem Inspektora Nadzoru w sprawach związanych z realizacją umowy jest:

- …………………………………………….

§ 7

- Każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy z winy drugiej strony – w takim przypadku strona odstępująca otrzyma karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy określonego 
w § 4 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie 7 dni od daty pisemnego wezwania drugiej Strony do należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze Stron, z przyczyn niezależnych od drugiej Strony 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 7 pkt.2 niniejszej umowy, Strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- W razie gdy wysokość zastrzeżonej kary nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach k.c.

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron.

- Formularz ofertowy złożony przez Inspektora Nadzoru wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy.

§ 10

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§12

#### Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY				INSPEKTOR NADZORU