......................., dnia ………….

L.dz. WRI.271.1.2014

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro

/ nazwa rodzaju zamówienia /

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Burmistrz Miasta Mława, Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Sosnowej
 i ul. Brzozowej w Mławie

a)	termin wykonania zamówienia:

- od  dnia podpisania umowy  do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 20.01.2017 r.

- świadczenie usług obejmuje okres faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji,         a także w okresie rękojmi wynoszącym 36 m-cy, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

b)	warunki płatność: 21 dni,

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2014r.  do godz. 12.00 w formie:

pisemnej (osobiście, listownie) na adres Urząd Miasta Mława, ul Stary Rynek 19, pok. nr 19,                             06-500 Mława.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY*

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………....................................tel. ..................................

NIP: ……………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

………………………………………………….

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

WRI.271.1.2014

Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Sosnowej i ul. Brzozowej w Mławie

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Studzieniec, ul. Sosnowej i ul. Brzozowej w Mławie”.

2. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy  do dnia zakończenia budowy.

3.  Warunki ubiegania się o zamówienie.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( wymagane dysponowanie osobą z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy kanalizacji).

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

- każdy  wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach.

- koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:

Burmistrz Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mława

# oraz opisana: „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej 
w ul. Studzieniec, ul. Sosnowej i ul. Brzozowej w Mławie, nie otwierać przed dniem 22.01.2014 r. godz. 12:00”,

- koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie  zabezpieczone przed ich otwarciem.

Wykonawca, który na etapie sporządzenia oferty zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do podania tego w ofercie (załącznik  nr 3 do Formularza oferty) wraz z załączeniem podstawowych informacji o podwykonawcy - nazwa, adres, zakres rzeczowy                 i  wartościowy planowany  do realizacji przez podwykonawcę.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.

2) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2014 r. do godz. 12:00.

3) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2014r. o godz. 12:30  w siedzibie Zamawiającego:

Stary Rynek 19,

06-500 Mława,

Pokój nr 26

6.  Kryteria oceny ofert.

1.   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone niniejszym zamówieniem,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,

2.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną    ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:         najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:            najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

7. Warunki umowy

- 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem   postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:

Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,

Zmiany organizacji spełniania świadczenia

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego;

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;

Nie stanowi zmiany umowy:

- ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

-  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania               do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

#### 4. Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt. 3 wymagają powiadomienia Wykonawcy               i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.

Wzór przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do Formularza oferty.

Wzór umowy

UMOWA NR WRI.272.1.2014

W dniu ........................................ r. pomiędzy:

Miastem Mława, mającym swą siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej “Zamawiającym” (NIP 569-17-60-034), reprezentowanym przez:

1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy  "Inspektorem Nadzoru" z siedzibą:

……...............................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

została zawarta umowa na ...........................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§ 1.

Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania powierza, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „               ”.

§2

  - Zamawiający powierzy Inspektorowi Nadzoru, zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w §1, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót  oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym 
w umowie z Wykonawcą robót terminie.

  - Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane.

3. Obowiązki ogólne.

a) podczas realizacji kontraktu na roboty:

-	utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi 	uczestnikami procesu i Zamawiającym;

-	monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty pod względem technicznym,
  finansowym i organizacyjnym,

-	informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących
i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami
  korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,

-	współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty,

-	nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących
  między innymi fizycznego i finansowego postępu robót,

-	wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań,
  które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty (zgodnie
  z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

b)  podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:

po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji                       i rozwiązywaniu sporów.

W szczególności, zadania te zawierają:

-	regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;

-	wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;

-	przygotowanie rozliczenia kontraktu,

-	uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu,

-	zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej.

c) 		Inspektor Nadzoru zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących czynności:

-	pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
 	Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych.

- monitorowanie postępu robót,

- podejmowanie decyzji w porozumieniu z Zamawiającym o: dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania                  i wykorzystania przy realizacji robót, wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy, sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

-  organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na  placu      budowy (co najmniej raz na 2 tygodnie, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie
Zamawiającego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia
podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót,
sporządzanie protokołów ze spotkań,

-	przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi,

- 	przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,

-	przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,

-	ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,

-	przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość
wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

-	zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw
Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie  mających polskich certyfikatów,

-	zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając  w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

-	rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

-	przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to inwentaryzację geodezyjną w postaci map) w formie uzgodnionej                                  z  Zamawiającym,

-	przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

-	skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń użytkowania (w przypadku takiej konieczności),

-	ścisła współpraca z nadzorem autorskim,

-	ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych                    i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom,               gdy jest to wykonalne,

-	zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-	dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego.

§ 3

1.	Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia
i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych
przewiduje się na dzień: 20 stycznia 2017 r.

2.	Inspektor Nadzoru zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym 36 m-cy, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

- Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony                    lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

- Inspektor Nadzoru będzie miał prawo i obowiązek pełnić swą funkcję  w systemie ciągłym w dzień i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

a) 	zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego
regulowania należności za wykonywane usługi nadzoru,

b) 	przekazania Wykonawcy oraz Inspektorowi Nadzoru aktualnej i kompletnej dokumentacji technicznej i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

§ 5

    - Za wykonanie zakresu umownego ustala się wynagrodzenie Inspektora Nadzoru w formie ryczałtu

kwotę brutto:.................................. zł

słownie: ....................................................................................................................

- Zapłata za wystawione faktury następować będzie w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje płatności częściowe w stosunku do wykonanych robót budowlanych proporcjonalnie.

§ 6

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy są:

- Krzysztof Jaros – Naczelnik Wydziału Inwestycji

- Piotr Tomaszewski

2. Przedstawicielem Inspektora Nadzoru w sprawach związanych z realizacją umowy jest:

§ 7

- Każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy z winy drugiej strony – w takim przypadku strona odstępująca otrzyma karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie 7 dni od daty pisemnego wezwania drugiej Strony do należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze Stron, z przyczyn niezależnych od drugiej Strony z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 7 pkt.2 niniejszej umowy, Strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

- W razie gdy wysokość zastrzeżonej kary nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach k.c.

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron.

- Formularz ofertowy złożony przez Inspektora Nadzoru wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy.

§ 10

  - Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

  - Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Inspektora Nadzoru.           ZAMAWIAJĄCY:			                   INSPEKTOR NADZORU: