REGULAMIN KONKURSU

na wykonanie koncepcji budowy placu zabaw 
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

1. NAZWA ORAZ ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

1.1.Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest:

Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

WRI.271.1.2016

1.2. Uczestnikiem konkursu jest Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do udziału 
w konkursie

2. FORMA KONKURSU

2.1. Konkurs przeprowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2.2. Konkurs jest jednoetapowy.

2.3. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

2.4. Nagrodę stanowi zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji na wykonanie prac projektowych i budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwaną dalej „Ustawą”.

3. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

  - Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budowy placu zabaw na terenie  MOSiR w Mławie.

  - W ramach wykonania koncepcji Uczestnik konkursu wykona plan zagospodarowania terenu placu zabaw wraz z wszelkimi informacjami, dotyczącymi projektowanych urządzeń zabawowych oraz nawierzchni.

  - Do pracy konkursowej należy załączyć plan zagospodarowania terenu, specyfikację urządzeń zabawowych, specyfikację projektowanej nawierzchni (warstwy, powierzchnie), zestawienie urządzeń. Ze względów technicznych wskazane jest, aby dokumenty nie przekraczały rozmiaru A3. Preferencje zamawiającego określone zostały w pkt 11 regulaminu.

  - Opcjonalnie do pracy konkursowej załączyć można różnego rodzaju wizualizacje i inne elementy graficzne.

  - W koncepcji znajdować się powinny urządzenia zabawowe, przeznaczone do zabawy dla dzieci w wieku szkolnym, w możliwie najbardziej rozszerzonym zakresie.

  - Organizator konkursu nie definiuje wyglądu i specyfikacji urządzeń. Wskazane jest jednak, aby obiekt miał charakter tematyczny [przykładowe (nie proponowane): podróż kosmiczna, morskie opowieści, plac budowy, dżungla, itp. wedle pomysłu uczestnika konkursu]. Zastosowanie piaskownic nie jest preferowane.

  - Wszelkie urządzenia, nawierzchnie oraz zaproponowane materiały muszą być certyfikowane do użytku oraz spełniać normy bezpieczeństwa.

  - Urządzenia i nawierzchnia muszą posiadać 3 letnią gwarancję. Czas upływu gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru urządzeń przez Zamawiającego.

  - Urządzenia zabawowe muszą spełniać funkcje pozwalające na rozwój różnorakich umiejętności fizycznych, w szczególności: pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, skoki, przeploty, zwisy, zjazdy.

  - Kolorystykę nawierzchni, urządzeń oraz elementów towarzyszących placu Uczestnik konkursu dobierze według uznania.

  - Plac zabaw musi mieścić się na powierzchni około 550m2.

  - Projekt zagospodarowania terenu musi spełniać przepisy budowlane. Zamawiający wskazał w załączniku graficznym proponowaną lokalizację.

4. 	MAKSYMALNY PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ

4.1 	Maksymalny planowany łączny koszt wykonania wszystkich prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wynosi 300 000 PLN brutto.

4.2 	Uczestnik konkursu wskaże rozdzielnie koszt prac projektowych oraz koszt poszczególnych elementów robót budowlanych.

5.	ZAKRES SZCZEGÓŁOWEGO OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ, STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

5.1 Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu (wraz z zakupem mapy do celów opiniodawczych) oraz opis techniczny wykonania robót oraz specyfikację urządzeń zgodnie z przedłożoną pracą ofertową. Wykonawca przekaże przedmiotowe dokumenty w terminie 3 tygodni od zawarcia Umowy. Zamawiający po otrzymaniu dokumentów dokona zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych.

5.2 Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty ziemne niezbędne do wykonania placu zabaw, wraz z wywózką i utylizacją materiałów. W zakres robót wchodzi:

- usunięcie istniejącego ogrodzenia wraz z podmurówką wraz z wywózką i utylizacją gruzu (około 50mb), elementy metalowe należy przekazać protokolarnie Zarządcy,

- usunięcie krzewu,

- rozwiązanie komunikacji pomiędzy istniejącym placem do ćwiczeń a placem zabaw

- wybudowanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości ok. 1,2m (około 67,5m) z 2 furtkami

Szczegóły dotyczące zakresu zostały załączone jako koncepcyjne zagospodarowanie terenu wraz ze zdjęciami.

W związku z obecnością sieci telefonicznej, nawadniającej oraz elektrycznej na terenie przeznaczonym pod plac zabaw wskazane jest rozmieszczenie komunikacji w tych miejscach.

5.3 Wykonawca wykona nawierzchnie syntetyczne oraz zieleń zgodnie z pracą ofertową.

5.4 Wykonawca dostarczy i zamontuje urządzenia zabawowe oraz inne elementy zgodnie z pracą ofertową.

5.5 Wykonawca zleci wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY KONKURSU W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA STAWIANYCH WYMAGAŃ

6.1. Ocena spełniania warunków udziału w konkursie nastąpi na podstawie Wniosku oraz dokumentów dołączonych do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi zawierać:

- Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika konkursu „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie”.

- Oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - określone w Załączniku Nr 2 do Regulaminu konkursu.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych związanych z budową placu zabaw o nawierzchni syntetycznej oraz min. 5 urządzeniami zabawowymi z okresu do 5 lat, z podaniem ich łącznej wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania konkursowego uczestnicy konkursu przekazują Organizatorowi w formie pisemnej w języku polskim na adres:

Urząd Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19

06–500 Mława

7.2. Korespondencję w formie faksu, Uczestnicy konkursu przesyłają na numer 23 654 36 52.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

8.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w formie pisemnej do dnia 26.02.2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie Organizatora konkursu.

8.2. Sposób przygotowania wniosku:

a) dokumenty składające się na Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie i zdekompletowanie,

b) wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika konkursu),

c) Uczestnik konkursu powinien ponumerować każdą zapisaną stronę wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wpisać ilość stron w druku ”Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie”,

d) Uczestnik konkursu powinien przygotować spis zawierający wykaz wszystkich dokumentów składających się na Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje.

8.3. Kopertę zawierającą Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy opatrzyć w następujący sposób:

Urząd Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19

06–500 Mława

Na kopercie z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji budowy placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie należy zamieścić adnotację: „Nie otwierać przed 26.02.2016 r. godz. 12:00”.

8.4. Organizator dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu, spełniających wymagania Regulaminu. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią wymagań określonych w Regulaminie konkursu zostaną wykluczeni.

9. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

  - Dopuszczalne jest złożenie tylko 1 koncepcji.

9.2 Uczestnik konkursu może dołączyć do pracy konkursowej materiały uzupełniające, ilustrujące koncepcję projektu (np. w postaci przykładów innych realizacji, założeń graficznych, itp.).

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

10.1.Prace konkursowe należy składać do dnia 11.03.2016r. godz. 12:00 w siedzibie Organizatora konkursu Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06–500 Mława.

10.2. Uczestnicy konkursu składają pracę konkursową wraz z informacją o planowanych łącznych kosztach wykonania prac – celem jej realizacji.

10.3. Wszystkie opisy, plansze, koperty oraz opakowanie pracy należy oznaczyć dowolnie wybraną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą wys. 1 cm i szer. 6 cm, umieszczoną w prawym górnym rogu. Druga koperta, także oznaczona liczbą rozpoznawczą, powinna zawierać dane uczestnika konkursu.

10.4. Na pracach nie wolno umieszczać żadnych znaków rozpoznawczych ani napisów niezwiązanych z ich treścią, za wyjątkiem liczby rozpoznawczej. Praca konkursowa nie może w żaden sposób wskazywać na tożsamość Uczestnika konkursu.

10.5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi Uczestnik konkursu.

10.6. Nagrodzona praca konkursowa nie zostanie zwrócona uczestnikowi konkursu.

11. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

  - Koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (cena) – 5%.

  - Ocena subiektywna – Ocena urządzeń zabawowych pod względem jakościowym i ilościowym– 40%:

-  Organizator konkursu preferuje wielofunkcyjność urządzeń (możliwość użytkowania przez kilka grup dzieci jednocześnie), oraz materiałowe wykonanie urządzeń (np. rodzaj metalu, rodzaj drewna pod względem wytrzymałości i trwałości).

- Wskazane jest zaproponowanie urządzeń z wieżyczkami, drabinkami, zjazdami połączonych przejściami w formie np. rur, mostków stałych, linowych itp.

- zastosowanie piaskownic nie jest preferowane.

- wskazane jest zaproponowanie paru urządzeń dla szerokiego przekroju wiekowego, w tym zaproponowanie 2 urządzeń dla 2 -3 latków .
- Organizator preferuje wypełnienie terenu przeznaczonego pod plac zabaw 1 i 2 osobowymi bujakami bądź huśtawkami.

  - Ocena subiektywna – Ocena zagospodarowania terenu pod względem wykorzystania przestrzeni – 55%:

- Organizator konkursu preferuje wykorzystanie terenu z uwzględnieniem gier wykonanych 
w nawierzchni, bezkolizyjne rozwiązanie komunikacji oraz korzystne umieszczenie ławek         w miejscach umożliwiających obserwację dzieci przez opiekunów.

- Organizator preferuje wykonanie nawierzchni gumowej SBR+EPDM, Wskazane jest aby nawierzchnia zaprojektowana została dla dużych urządzeń z komunikacją między nimi.

- Organizator nie określa kolorystyki urządzeń oraz nawierzchni. Wskazane jest jednak, aby wprowadzić w nawierzchni wyróżnienie kolorystyczne dla gier np. gra w klasy, gra w chłopa itp. W takim przypadku na tablicy informacyjnej należy zawrzeć piktogramy i tekst dotyczący zasad danej gry.

- Organizator wskazuje konieczność odnowienia terenu w zakresie zieleni, wskazane jest obsadzenie krzewami oraz trawnikami wraz z wymianą gruntu pod nasadzenia.

  - Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:         najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt x 5%.

Sposób oceny:            najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

  - Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów z wyłączeniem kryterium ceny: ocena przyznawana subiektywnie w zakresie od 0pkt do ilości punktów odpowiadającej wadze oceny.

  - Jako najlepsza praca konkursowa zostanie wybrana ta, która w sumarycznym zestawieniu ocen zdobyła najwięcej punktów.

12. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

- Mariusz Szczechowicz  – przewodniczący sądu konkursowego

- Piotr Jankowski  - członek

- Krzysztof Jaros – członek

- Piotr Tomaszewski – sekretarz sądu konkursowego

- Krzysztof  Zakrzewski – członek

13. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD

13.1 Zamawiający przyzna nagrodę Uczestnikowi konkursu, który uzyska najwyższą ocenę łączną za pracę konkursową.

13.2 Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

13.3 Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszej nagrody, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.

14. TERMIN ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

14.1 Zamawiający zaprosi do negocjacji w trybie z wolnej ręki Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

15. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH

15.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

16. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

16.1. Uczestnik konkursu, przed otrzymaniem nagrody w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeniesie nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy.

16.2. Uczestnik przeniesie nieodpłatnie na Organizatora również prawo do korzystania i wyrażania zgody na korzystanie przez inne podmioty z opracowań pracy, w zakresie, o którym mowa w pkt. 16.1.

16.3. Uczestnik wyrazi zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw do nagrodzonej pracy, według potrzeb Organizatora wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania pracy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:

a) decydowanie o sposobie oznaczania autorstwa,

b) dokonywanie koniecznych zmian, w tym strukturalnych, kolorystycznych, i uzupełnień oraz rozpowszechnianie pracy w takiej postaci,

c) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części pracy, samodzielnie lub w połączeniu z innymi pracami, w tym plastycznymi i audiowizualnymi.

16.4. Przed dostarczeniem projektu Uczestnik nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych.

16.5. Nie zawarcie przez Organizatora konkursu z Uczestnikiem konkursu Umowy na wykonanie projektu nie stanowi dla autora nagrodzonej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego.

17. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW KONKURSU

17.1 Powiadomienie o wyborze oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.mlawa.pl, zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława i przekazane drogą elektroniczną, faksem i w formie listu do wybranego Uczestnika konkursu, niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu.

17.2 Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Zamawiający zawiadamia pozostałych Uczestników konkursu o wynikach zgodnie z Art. 123 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU KONKURSU

18.1. Zapytania dotyczące Regulaminu konkursu można kierować pisemnie lub faksem na adres: Urząd Miasta Mława, Wydział Rozwoju i Inwestycji, ul. Stary Rynek 19, 06–500 Mława; fax 23 654 36 52,

18.2. Organizator konkursu będzie przekazywał Uczestnikom konkursu wyjaśnienia oraz informacje pisemnie za pomocą faksu, a także publikował je na stronie internetowej www.mlawa.pl.

18.3. Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM KONKURSU

19.1 Uczestnikom konkursu przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – ZAWARTEJ W WYNIKU NEGOCJACJI PROWADZONYCH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Z AUTOREM NAJLEPSZEJ PRACY KONKURSOWEJ

20.1 Plac zabaw zostanie wykonany przez wykonawcę w terminie do 22 lipca 2016 roku.

20.2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie kwotę uzgodnioną w trakcie negocjacji, która nie może być wyższa od przewidywanej w Regulaminie konkursu kwoty, stanowiącej koszt wykonania wszystkich prac.

20.3 Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu wszystkich prac, związanych z budową przedmiotowego placu zabaw przez Wykonawcę i ich odbiorze przez Zamawiającego. Jeżeli wykonany plac zabaw będzie niezgodny z Umową lub będzie zawierać wady, Zamawiający, odmówi odbioru budowy i wyznaczy odpowiedni, jednorazowy, (nie dłuższy niż 30 dni) termin na usunięcie wad i usterek wskazanych przez Zamawiającego, w taki sposób, aby stan faktyczny był zgodny z Umową. Nie spełnienie wymagań Zamawiającego może skutkować obniżeniem wynagrodzenia dla Wykonawcy lub odstąpieniem Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

20.4 Za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) łącznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w Umowie.

20.5 Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z Umowy.

20.6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w stosunku do ustalonego terminu dostarczenia Zamawiającemu Projektu lub jego części, karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie, dotyczącej wykonania projektu za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) ogólnego wynagrodzenia.

20.8 Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu, zmniejszające jego wartość lub użyteczność, w tym za wady istniejące w czasie odbioru oraz za wady stwierdzone po odbiorze, lecz istniejące w chwili odbioru.

20.9 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem 36 miesięcy.

20.10 Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu cywilnego

2) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

3) Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

21 INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

21.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania, w trakcie negocjacji, Uczestnika konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, aby przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy konkursowej uwzględnić zalecenia do pracy konkursowej, jeśli zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy w informacji o sporządzonych pracach lub przez Organizatora konkursu.

21.2 Prace konkursowe, które nie zostały wybrane jako najlepsze, zostaną zwrócone Uczestnikom konkursu na ich pisemne żądanie.

22. ZAŁĄCZNIKI

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie – Załącznik nr 1.

2. Oświadczenie Uczestnika konkursu w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 – Załącznik nr 2.

3. Oświadczenie Uczestnika konkursu w zakresie art. 22 ust 1 – Załącznik nr 2a.

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 3.

5. Oświadczenie Uczestnika konkursu o przeniesieniu na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych – Załącznik nr 4.

6. Mapa z wskazaniem miejsca – załącznik nr 5

7. Dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 6

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu

WNIOSEK

o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji budowy placu zabaw 
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie jest:*

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu i jego siedziba/miejsce zamieszkania, dane korespondencyjne, fax, e-mail)

Oświadczenia:

1) Uczestnik konkursu /Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie oświadcza/ oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem konkursu i akceptują postanowienia tego Regulaminu bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

2) Uczestnik konkursu /Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązują się do uwzględnienia w dalszych opracowaniach zaleceń sformułowanych przez Sąd Konkursowy lub Zamawiającego.

3) Uczestnik konkursu /Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie* - zobowiązują się do przystąpienia do negocjacji oraz po ich pomyślnym zakończeniu do podpisania Umowy stosownie do zasad określonych w Regulaminie konkursu oraz deklarują pełną gotowość do współpracy merytorycznej i realizacyjnej z Zamawiającym.

Do wniosku zostają załączone wymagane Regulaminem konkursu następujące dokumenty:

Lista dokumentów:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

| ………………………… (miejscowość, data) | .......................................................... (czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie lub pełnomocnika, bądź podpis i pieczątka w przypadku gdy podpis jest/podpisy są nieczytelny) |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………....................................................................................................................

....................................................................................................................................................

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

| ………………………… (miejscowość, data) | .......................................................... ( podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursu

# OŚWIADCZENIE

Imiona		...............................................................................................................................

Nazwisko	...............................................................................................................................

Nazwa Firmy	...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Adres		...............................................................................................................................

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  oświadczam(y), że firma którą reprezentuję(my):

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiada wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

a także:

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami przetargowymi i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń;

Oświadczam(y), że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania;

Osobą upoważnioną do podpisania Umowy jest Pan/Pani:

..............................................................................................................................................................

| ………………………… (miejscowość, data) | .......................................................... ( podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Wykaz wykonanych podobnych zamówień A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH*)

(w ciągu trzech ostatnich lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

| Lp. | Wykonawca (pełna nazwa) | Zamawiający (pełna nazwa) | Wartość usługi określona w Umowie | Okres realizacji lub współpracy Wykonawcy | Zakres prac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie

| ………………………… (miejscowość, data) | .......................................................... ( podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

W imieniu ............................................................................................................

(nazwa firmy)

Oświadczam, iż:

posiadam autorskie prawa majątkowe do przedstawionej pracy konkursowej i do swobodnego nimi dysponowania oraz zobowiązuję się do zezwolenia Organizatorowi konkursu na korzystanie z utworu w zakresie określonym w Regulaminie konkursu. Jednocześnie zobowiązują się do przeniesienia nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

| ………………………… (miejscowość, data) | .......................................................... ( podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) |
| --- | --- |

W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia a usługi wykazać zamierza więcej niż jeden spośród nich, każdy z tych wykonawców wypełnia odrębny wykaz dotyczący wykonanych przez niego usług.