BURMISTRZ  MIASTA  MŁAWA

06-500 MŁAWA

ul. Stary Rynek 19

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie 
– postępowanie 2”

Materiały zatwierdzone przez:

Mława – czerwiec 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

Budowę pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie  - postępowanie 2

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

#### ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Miasto Mława reprezentowane przez

Burmistrza Miasta Mława

Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel.:  023 654-33-82; faks: 023 654-36-52

e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl; strona internetowa: www.mlawa.pl

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest, w szczególności:

- budowa pompy (dostawa i montaż),

- przebudowa nawierzchni wraz z budową urządzeń małej architektury,

- budowa przyłącza wodociągowego wraz z studnią wodomierzową celem zasilenia pompy w postaci zdroju ulicznego,

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód opadowych oraz wód z zdroju ulicznego,

- wykonanie sarkofagu betonowego dla „skrzyni czasu” wraz z przykryciem żeliwnym z naniesionymi insygniami Miasta.

-  dostawa i montaż „skrzyni czasu”

Szczegóły dotyczące budowy pompy wskazane są w załączonej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

„Skrzynię czasu” – metalowy z blachy nierdzewnej, szczelny  pojemnik sześcienny o krawędzi 100cm należy umieścić w komorze betonowej (sarkofagu) w lokalizacji wskazanej na szkicu poglądowym oraz szkicu montażowym. Metodyka połączenia wieka z komorą może być zaproponowana przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego.

Wieko – płyta żeliwna (odlew) powinna zawierać napis: SKRZYNIA CZASU, herb Miasta oraz, napis MŁAWA 2015 – 2115 – zgodnie z załączonym rysunkiem.

Wykonawca uczestniczyć będzie w oficjalnym wprowadzeniu skrzyni oraz zamknięciu sarkofagu.

Wykonawca przekazuje formę do odlewu pompy Zamawiającemu.

Termin wykonania zamówienia:

– robót budowlanych do 16 października 2015r.

- oficjalne wprowadzenie skrzyni oraz zamknięcie wiekiem planowane jest na 11.11.2015r.

Opis sposobu przygotowania ofert.

- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,

- koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:

Burmistrz Miasta Mława

Stary Rynek 19,

06-500 Mława

oraz opisana: Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie, nie otwierać przed dniem 07.07.2015r. godz. 12.00.

- koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed ich otwarciem.

- W przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej wskazane jest przesłanie skanu wypełnionego formularza ofertowego

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 w nieprzekraczalnym terminie              do dnia 07.07.2015r. do godz. 12.00

- ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: piotr.tomaszewski@mlawa.pl

Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium

Cena ofertowa	100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:	cena

Wzór:	najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:	 najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

- za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Warunki umowy

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty wraz
z załącznikami.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu. Zmiany
te mogą dotyczyć w szczególności:

przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużające się procedury związane z:

  - uzgodnieniami z Zarządcami sieci,

  - uzyskaniem opinii organów właściwych miejscowo, których opinia jest konieczna                          do uzyskania stosownego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

  - pozyskania wymaganych decyzji.

FORMULARZ OFERTOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Email ……………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego

Burmistrz Miasta Mława

ulica Stary Rynek 19,

06-500 Mława

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Termin płatności:21 dni

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

W dniu ................................... w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mława				Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława	Henryka Antczaka

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

została zawarta umowa na Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Mława nr 67/2015.

§ 1.

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- Przedmiot umowy, to zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

- Dokumentacja robót, to projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

- Front robót, to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

- Harmonogram, to projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

- Odbiór częściowy, to protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

- Odbiór końcowy, to protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

- Wada, to cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Gwarancja, gwarancja jakości, to dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podwykonawca, to osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

- Siła wyższa, przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i rysunkami poglądowymi

- Przedmiot zamówienia obejmuje w  szczególności:

- budowa pompy (dostawa i montaż),

- przebudowa nawierzchni wraz z budową urządzeń małej architektury,

- budowa przyłącza wodociągowego wraz z studnią wodomierzową celem zasilenia pompy w postaci zdroju ulicznego,

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód opadowych oraz wód z zdroju ulicznego,

- wykonanie sarkofagu betonowego dla „skrzyni czasu” wraz z przykryciem żeliwnym z insygniami Miasta,

-  dostawa i montaż „skrzyni czasu” ,

- „Skrzynię czasu” – metalowy z lachy nierdzewnej, szczelny pojemnik sześcienny o krawędzi 100cm należy umieścić w komorze betonowej w lokalizacji wskazanej na szkicu poglądowym oraz szkicu montażowym. Metodyka połączenia wieka z komorą może być zaproponowana przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego. Wieko – płyta żeliwna (odlew) powinna zawierać napis: SKRZYNIA CZASU, herb Miasta oraz, napis MŁAWA 2015 – 2115 – zgodnie z załączonym rysunkiem.

- Wykonawca uczestniczyć będzie w oficjalnym wprowadzeniu skrzyni oraz zamknięciu sarkofagu.

- Wykonawca przekazuje formę do odlewu pompy Zamawiającemu.

- Wszelkie nazwy sprzętowe opisane w dokumentacji technicznej mają charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza wbudowanie urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych. Przed wbudowaniem urządzenia przedstawić dane techniczne do akceptacji.

- Wykonawca ponosi koszty wynikające z zajęcia pasa drogowego, wykonania i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, kosztów wywózki, zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, wykonania badania zagęszczenia oraz badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

§ 3.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokólarne przekazanie frontu robót,

  - przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

  - zapłatę za wykonane roboty budowlane.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w pomieszczeniu/miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przyjęcie frontu robót,

  - zagospodarowanie miejsca składowania oraz doprowadzenie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt,

  - utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - przestrzeganie obowiązków przepisów BHP, a w szczególności p.pożarowych w trakcie wykonywania robót,

  - prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

  - stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,

  - zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów 
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

  - usunięcie wszelkich kolizji na własny koszt powstałych podczas budowy

§ 4.

- Ustala się następujące terminy realizacji:

  - Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy od dnia jej zawarcia.

  - Wykonawca wykona roboty budowlane do dnia 16.10.2015r.

  - Wykonawca umieści skrzynię czasu w sarkofagu oraz zamknie wiekiem w dniu 11.11.2015r.

§ 5.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie, które nie będzie podlegało waloryzacji.

wartość brutto	…………………. zł

słownie: ........................................................................

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przelewem na jego rachunek bankowy.

- Wystawienie faktury końcowej następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wykonawca przed wystawieniem faktury przekaże zamawiającemu wartości wbudowanych elementów:

- pompy

- skrzyni czasu (wraz z sarkofagiem oraz wiekiem)

- poszczególnych sieci oraz budowy nawierzchni.

5. Wartości określone w pkt.4 powinny sumować się na kwotę brutto określoną w pkt. 1.

6. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe po wykonaniu i sukcesywnym odbiorze wykonania robót budowlanych. Ustala się wysokość płatności częściowej na 70% wartości brutto określonej w pkt. 1 umowy. Pozostałe 30% zostaną wypłacone po sukcesywnym umieszczeniu skrzyni czasu w sarkofagu oraz przykryciu wiekiem.

§ 6.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych. Kry mogą zostać potrącone z wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30% brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 5 niniejszej umowy,

- za nieterminowe wykonanie umowy, bądź nieterminowe usunięcie usterek za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 niniejszej umowy.

- za  niewykonanie włożenia skrzyni czasu do sarkofagu oraz przykrycie wiekiem w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w niżej podanych przypadkach 
i wysokościach:

  - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokółem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

§ 7.

- Wykonawca po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją projektowo-kosztorysową i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Umowy z podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 8.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

- W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy/ robót), Inspektor Nadzoru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności przekazania:

  - dziennika budowy – jeśli dotyczy

  - dokumentacji powykonawczej

  - protokołów technicznych

  - aprobat technicznych

  - atestów i certyfikatów jakości

  - deklaracji zgodność PN

  - dokumentacji projektowo-kosztorysowej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce

  - pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

  - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

    - Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór częściowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

    - O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się 
z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. 
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

    - Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

    - Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi 
na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego 
lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

    - Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru 
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych 
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 5 umowy.

§ 9.

      - Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji.

      - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 
w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy 
nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem umowy.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

  - dokonać odbioru do czasu usunięcia wady,

  - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartość użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 10.

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wynikających z niniejszej umowy.

§ 11.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy po jej podpisaniu oraz zmian dotyczących:

- rozszerzenia lub zawężenia zakresu robót będących przedmiotem zamówienia,

- przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości robót, warunków atmosferycznych,

- możliwości zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, jeżeli nie będzie to miało wpływu na jakość przedmiotu zamówienia.

  - Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt 2 wymagają powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.

  - Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili jej zawarcia.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.

  - W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

- Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy 
dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

Zamawiający						Wykonawca