Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława na lata 2017-2026 przyjęta została  Uchwałą Nr XXV/299/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r.

W 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie w zakresie wyniku budżetu 
i związanych z nim kwot przychodów oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie 
z podjętymi Uchwałami Rady Miasta tj.:

- Uchwałą Nr XXVI/316/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXVII/324/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXIX/334/2017 z dnia 28 marca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXX/343/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/358/2017 z dnia 02 czerwca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/375/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIII/392/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/410/2017 z dnia 26 września 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXV/420/2017 z dnia 23 października 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/430/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVII/450/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.,

Dochody budżetu Miasta Mława

W 2017 roku dochody ogółem Miasta Mława planowane w kwocie 128 042 090,68 zł zostały wykonane w wysokości 129 335 890,95  zł, co stanowi 101,01%.

Planowane dochody bieżące  w kwocie 119 941 715,34 zł zostały wykonane w wysokości 123 439 049,89 zł, tj. 102,92%.

Realizacja planu na dzień 31grudnia czerwca 2017 roku głównych grup dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, plan wynosił 28 382 765,00 zł, wykonanie 29 026 973,00 zł, tj. 102,27%,

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, plan wynosił 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 429 069,00 zł, tj. 142,91%,

- podatki i opłaty planowano na poziomie 23 941 240,32 zł, wykonanie wyniosło 25 249 961,01 zł, tj. 105,47%,

- z subwencji ogólnej, planowano dochody na poziomie 20 718 998,00 zł, wykonanie wyniosło 20 718 998,00 zł, tj. 100,00%,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan wynosił 36 718 660,14 zł, wykonanie 36 799 162,57 zł, tj. 100,22%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 8 100 375,34 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 896 841,06 zł co stanowi 72,80% planowanych dochodów majątkowych, w tym:

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w wysokości 3 368 029,72 zł zostały zrealizowane 
w kwocie 3 496 805,05 zł tj. 103,82%, na dochody te składają się m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy drodze krajowej Nr 7 (2 383 700,00 zł), 
ul. Sienkiewicza (521 000,00 zł), ul. Działdowskiej (233 110,00 zł), ul. LG Electronics 
(171 100,00 zł), ul. Padlewskiego (56 000,00 zł), ul. Reymonta (20 898,39 zł),

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 20 000,00 zł a wykonane w kwocie 31 964,50 zł tj. 159,82%

- Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane w wysokości 4 712 345,62 zł, wykonane w wysokości 2 247 311,00 zł, tj. 47,69%., w tym m.in.:

- dotacja na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul.  
      Studzieniec w Mławie” Jest to dotacja celowa z budżetu środków europejskich  na  refundacją

poniesionych wcześniej wydatków, plan w kwocie 1 365 029,07 zł wykonanie 1 365 029,07 zł 
     tj. 100,00%,

- dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
     terenie Aglomeracji Mława”, plan 3 332 316,55 zł,  wykonanie 867 281,93 zł, tj. 26,03% .  
     -  dotacja na zakup kserokopiarki i serwera na potrzeby realizacji świadczenia

wychowawczego, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%.

4) Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadań inwestycyjnych, plan 0,00 zł

wykonanie 120 760,51 zł w tym:

- Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych 
   w ul. Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej w Mławie – etap I  w kwocie 
   94,00 zł,

-  Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT  w kwocie 24 600,00 zł,

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

– Etap I w kwocie 632,27 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 13 530,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 132 278 948,37 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie      120 842 812,96 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie   11 436 135,41 zł

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 składają się dochody:

1)   Ze sprzedaży majątku w kwocie 2 370 000,00  zł w tym m.in:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej  – działka 377/4 i in. (część)

2)  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
w kwocie 20 000,00 zł

3)   Dotacja celowa w kwocie 5 808 547,65 zł w  ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie  z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625,  dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,

4)   Dotacja celowa w kwocie 2 950 570,36 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625,  dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

5)  Dotacja celowa w kwocie 277 017,40 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 128 140 101,80 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie     126 820 101,80 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 320 000,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2019 składają się  dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00  zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (część),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa  – działka 377/4 i in.(część)

- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics  – działka 1627 i in. (część)

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 132 386 085,77 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie      131 766 085,77 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00  zł planowane do realizacji w roku 2020 składają się  dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00  zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna  – działka 4364/6 i in. (część)

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2021 – 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta Mława

W 2017 roku wydatki budżetu Miasta Mława ogółem planowane były 
w wysokości 140 190 977,63 zł, wykonanie planu wynosi 132 644 279,67 zł, tj. 94,62%.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane było 115 509 051,95 zł a zrealizowane zostało 110 356 995,29 zł stanowi 95,54%.

Główne rodzaje wydatków bieżących, które zrealizowano w 2017 to m.in.:

- wydatki na obsługę długu planowane  w wysokości 778 266,96 zł, wykonane zostały w kwocie 778 171,50 zł tj. 99,99%.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w wysokości 42 359 757,12 zł, osiągnięte wykonanie wynosi 40 999 314,13 zł, tj. 96,79%.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, planowane były w kwocie 7 343 896,79 zł a wykonanie wyniosło 6 727 451,27 zł, tj. 91,61%.

Wydatki majątkowe Miasta Mława w 2017 roku planowane w kwocie 24 681 925,68 zł, zostały wykonane w wysokości 22 287 284,38 zł, tj. 90.30%. W wydatkach majątkowych znaczącą pozycją są wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne, które zostały wykonane w kwocie 21 049 780,10 zł. co stanowi 84,62% w stosunku do kwoty 23 060 425,68 zł tj. planu na zdania 
i zakupy inwestycyjne.

Wynik finansowy Miasta Mława

Na dzień 31 grudnia 2017r planowany deficyt w kwocie 12 148 886,96 zł został wykonany 
w wysokości 1 719 575,89 zł tj. 14,15%. Deficyt budżetu został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 719 575,89 zł.

Przychody budżetu planowane w wysokości 15 349 084,78 zł zostały wykonane w kwocie 15 349 084,78 zł co stanowi 100,00% w tym przychody pochodzące z;

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 12 149 084,78 zł,

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 3  200 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu Miasta Mława w kwocie 3 200 000,00 zł zostały wykonane 
w kwocie 3 200 000,00 zł co stanowi 100,00%.  Wykup obligacji nastąpił  w październiku 2017 roku. Kwota długu na 31 grudnia 2017r.  wynosi 22 700 000,00 zł tj. 17,55% w stosunku do dochodów wykonanych.

Wskaźniki  spłaty zobowiązań wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych  przedstawione zostały w załączniku do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na rok 2017 planowano w wysokości 20 266 024,89 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 18 884 339,57 zł, tj. 93,18%

Plan dotyczący przedsięwzięć bieżących wynosił 6 041 347,21 zł, wykonanie 5 690 837,84 zł,
tj. 94,20%.

Plan dotyczący przedsięwzięć majątkowych wynosił 14 224 677,68 zł, wykonanie 13 193 501,73 zł, tj. 92,75%.

W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi
 z udziałem środków europejskich

Przedsięwzięcia związane z realizacją zadań związanych z programami realizowanymi 
z udziałem środków europejskich planowane były w kwocie w kwocie 7 640 689,40 zł, 
w 2017 roku osiągnięte wykonania wyniosło 6 631 513,48 tj. 86,79%, w tym

- wydatki bieżące, plan 296 826,72 zł, wykonanie 262 182,89 zł tj., 88,33%

- wydatki majątkowe, plan 7 343 862,68 zł, wykonanie 6 369 330,59 zł tj., 86,73%

W ramach wydatków bieżących w zakresie programów, projektów czy zadań z udziałem środków europejskich Miasto Mława realizowało następujące przedsięwzięcia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” – wydatki bieżące

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe 877 104,81 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 282 681,72 zł – wykonanie 260 253,89 zł, tj. 92,07%

Limit na rok 2018 w kwocie 534 636,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 817 317,72 zł.

Realizując przedsięwzięcie w roku 2017 poniesiono wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczące osób zaangażowanych w realizację projektu,

- zakupu tablic informujących o projekcie,

- ogłoszeń prasowych,

- doradztwa prawnego dotyczącego weryfikacji dokumentacji przetargowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski związany z realizacją projektu.

-wykonania ulotek oraz broszur promocyjnych,

-wykonania materiałów promocyjnych tj. kubki, długopisy, torby oraz breloki,

-wyemitowania spotu radiowego i wywiadów z Burmistrzem Miasta Mława.

Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T

Okres realizacji: od 2013 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 29 520,00 zł

Limit 2017 w kwocie 14 145,00 zł, wykonanie 1 929,00 zł, tj. 13,64%

Limit 2018 w kwocie 15 375,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł.

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł.

Limit zobowiązań w kwocie 29 520,00 zł.

Realizacja zadania polega na budowie drogi gminnej – Alei Świętego Wojciecha wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza w Mławie. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące związane z działaniami promującymi projekt tj. ulotki, emisje ogłoszeń prasowych,tablice informacyjne.

W grupie wydatków majątkowych w zakresie programów, projektów czy zadań z udziałem środków europejskich Miasto Mława znalazły się następujące przedsięwzięcia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe 14 804 233,39 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 4 969 550,07 zł, wykonanie 4 145 921,54 zł, tj., 83,43%

Limit na rok 2018 w kwocie 9 441 450,06 zł

Limit zobowiązań  w kwocie 14 411 000,13 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, rozstrzygnięte zostały wszystkie postępowania przetargowe, podpisano także umowy na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane we wszystkich 8 obszarach Aglomeracji. Zrealizowano 50% robót budowlanych. Zakończono i odebrano roboty w obszarze: A8 (ulice: Akacjowa, 20 Dywizji Piechoty WP, Wetmańskiego, Pużaka, Górna, Grudkowskiego, Kryszkiewicza, Jasińskiego, Altera, Ciechanowska, Podgórna, Ostaszewskiego, Górna, Cmentarna), A7 (ulice: Jasna Nowa, Napoleońska), A3 (ulice: Wiśniowa, Malinowa, Poziomkowa i Piaskowa - część) oraz A5 (ulice: S. „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cicha, W. Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki i Graniczna. 
Ponadto rozpoczęto prace w obszarze A1 (Olesin, Ogrodowa, Olszynowa, Krucza, Sadowa 
i Zabrody). Prace budowlane zostaną zakończone do końca września 2018 roku.

Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T

Okres realizacji: od 2013 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 6 213 385,24 zł.

Limit 2017 w kwocie 1 949 454,64 zł, wykonanie 1 938 787,05 zł, tj. 99,45%

Limit 2018 w kwocie 4 168 974,60 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań  6 118 429,24 zł.

Realizacja zadania polega na budowie drogi gminnej – Alei Świętego Wojciecha wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza w Mławie. Planowane jest kompleksowe urządzenie pasa drogowego (jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych oraz urządzenie zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej oraz kanału teletechnicznego. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane makroniwelacja, roboty ziemne i podbudowy pod budowę nawierzchni drogowej, wybudowano w części sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej, oraz wykonano roboty elektroenergetyczne. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2017.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 449 272,97 zł

Limit 2017 w kwocie 424 857,97 zł, wykonanie 284 622,00 zł tj. 66,99%

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł.

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł.

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł.

Limit zobowiązań w kwocie 424 857,97 zł.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Witwickiego. Zadanie zakończone.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przedsięwzięcia znajdujące się w tej części planowane były w kwocie w kwocie 12 625 335,49 zł, w 2017 roku osiągnięte wykonanie wyniosło 12 252 826,09 zł, tj. 97,05%, w tym:

- wydatki bieżące, plan 5 744 520,49 zł, wykonanie 5 428 654,95 zł tj., 94,50%

- wydatki majątkowe, plan 6 880 815,00 zł, wykonanie 6 824 171,14 zł tj., 99,18%

W ramach wydatków bieżących w 2017 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2019.

Łączne nakłady finansowe 3 787 640,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 282 400,00 zł, wykonanie 255 361,90 zł, tj. 90,43%

Limit na rok 2018 w kwocie 400 000,00 zł

Limit na rok 2018 w kwocie 400 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 082 400,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie uczestniczy w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. Pomocą w formie dożywiania objęto 380 osób, w tym 319 dzieci, a 61 osób dorosłych korzystało z gorącego posiłku. Celem programu było wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakładał długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Na realizację programu gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji programu. W 2017 roku MOPS w Mławie wykorzystał całą przekazaną dotację celową w kwocie 152 400,00 zł, a pozostałe wydatki sfinansował ze środków własnych gminy.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. (Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Mława)

Realizacja zadania przewidziana na lata 2013-2019.

Łączne nakłady finansowe 1 343 000,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 115 000,00 zł – wykonanie 115 000,00 zł, tj. 100,00%

Limit na rok 2018 w kwocie 115 000,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 115 000,00 zł

Limit zobowiązań 345 000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Miasta Mława, który przekazuję dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie” na prowadzenie działań związanych
 z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych. Zgodnie z uchwalonym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta na 2017 r., Miejski Dom Kultury w Mławie realizuje działania wynikające z projektów zawartych w umowie o przekazaniu dotacji celowej.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. (Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie)

Realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2019.

Łączne nakłady finansowe 4 265 437,47 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 538 272,49 zł,  wykonanie 451 365,44 zł, tj. 83,85%

Limit na rok 2018 w kwocie 455 000,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 455 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 448 272,49 zł

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta. Program na 2017r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/305/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 
2016 r. do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu:

I. Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

W ramach tego zadania funkcjonuje przy ul. Mariackiej 20 w Mlawie Klub Aktywności Społecznej, który obejmuje pomocą wszystkich mieszkańców miasta Mława, w szczególności osoby z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami i współuzależnieniami, doświadczające przemocy 
w rodzinie oraz znajdujące się w innych trudnych sytuacjach życiowych. W Klubie odbywają się zajęcia aerobowe, zajęcia Grupy Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej Mławy i zajęcia Akademii Rodzicielskiej, można skorzystać z porad prawnych i pogotowia lekcyjnego. Mieści się tam również punkt pierwszego kontaktu dla osób i rodzin z problemem uzależnień przy Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Droga”. Klub Aktywności Społecznej to miejsce, gdzie można zapoznać się z materiałami edukacyjno- informacyjnymi o różnej tematyce: przemoc, alkohol, narkotyki itp. Spotykają się tam przyszli rodzice w ramach prowadzonej Akademii Rodzicielskiej, gdzie zdobywają wiedzę i umiejętności na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz zdrowego, higienicznego życia bez nałogów. Z oferty Klubu Aktywności Społecznej korzystało miesięcznie 160 osób.

II. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie.

W ramach Działu Profilaktyczno - Społecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mławie bezpłatnie udzielano pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie uzależnienia 
od alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie, jak również rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych. Pomoc specjalistyczna dla mieszkańców Mławy realizowana była przez prawnika, psychologa i pedagoga. Ogółem w 2017 r. udzielono 972 porad 
i konsultacji.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

MOPS Mława prowadził pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w lokalach przy 
ul. Piekiełko 66, ul. Sienkiewicza 9/13, ul. Granicznej 39 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2

i ul. Ordona 14 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3. Celem zajęć było promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki opiekuńczo - wychowawczej oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju przez plastykę, muzykę, taniec, sport i profilaktykę. Dzieci były objęte dożywianiem. Ogółem 
w zajęciach brało udział 103 dzieci. Ponadto dożywianiem objętych było 23 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1.

W okresie ferii zimowych prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 i 2, Szkole Podstawowej Nr 6, świetlicy przy ul. Piekiełko 66. 
W zajęciach wzięło udział 222 uczniów szkół podstawowych, którzy objęci byli dożywianiem 
w formie słodkiej bułki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w ogólnopolską kampanię informacyjno - edukacyjną pod hasłem ,,Powstrzymaj pijanego kierowcę". Celem kampanii było podniesienie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu. Zadaniem kampanii była zmiana niekorzystnych postaw wobec problemu nietrzeźwości na drogach. Materiały w ilości 3200 sztuk zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Trafiły do uczniów mławskich szkół podczas zajęć profilaktycznych prowadzonych przez policjantów prewencji oraz do wydziału ruchu drogowego i rozdawane podczas kontroli drogowych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie już po raz siódmy przystąpił do udziału 
w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”. Hasłem tegorocznej edycji kampanii było „ Trzeźwość to u nas rodzinne ”. Materiały edukacyjne kampanii  (3934 sztuk) przygotowała Krakowska Akademia Profilaktyki i przekazane zostały do mławskich placówek oświatowych.                                                                                                                  
W dniach 15-19 maja 2017 roku odbyły się już po raz ósmy Mławskie Dni Profilaktyki 
i Zdrowego Stylu Życia pod patronatem Burmistrza Miasta Mława. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Radio 7. Celem Mławskich Dni była promocja zdrowego stylu życia, uczenie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, kształtowanie postaw asertywnych 
i propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.	
W ramach Mławskich Dni Profilaktyki odbyły się następujące przedsięwzięcia:
-Dzień Otwartych Dni, czyli bezpłatne porady i konsultacje prawne oraz psychologiczne dla mieszkańców,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-Dzień Aktywności Ruchowej dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych.
W Mławskich Dniach Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia uczestniczyło 2 000 osób. Organizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.
W dniu 4 czerwca 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie był współorganizatorem akcji „Cała Mława biega”, która propaguje zdrowy i aktywny styl życia. 
W lokalnym biegu wzięło udział 130 osób i każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.

W miesiącu czerwcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zainicjował lokalną kampanię społeczną ,,Stawiam na rodzinę” pod patronatem Burmistrza Miasta Mława. Celem przedsięwzięcia było wzmacnianie więzi rodzinnych, promowanie wartości rodzinnych oraz budowanie pozytywnego klimatu wokół rodziny. W ramach działań kampanii przygotowano spoty, które emitowane były w lokalnej telewizji. Kampania trwała do końca grudnia 2017r.
W czasie wakacji realizowany był projekt profilaktyczny „Wakacje z Maxem” skierowany do dzieci i młodzieży spędzających wakacje w mieście. Celem projektu, przy współudziale mławskich instytucji, było wypełnienie w sposób atrakcyjny wolnego czasu dla około 200 dzieci.

W miesiącu sierpniu 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zorganizował kolonie letnie z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia w Władysławowie dla 35 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a we wrześniu 27 dzieci wzięło udział w wycieczce do Trójmiasta.

Konferencja pt. „Dziecko z FASD w życiu, domu i szkole” została zorganizowana we wrześniu 2017 roku w Sali Konferencyjnej Sądu Rejonowego w Mławie dla pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji 
i przedstawicieli lokalnych mediów. Celem spotkania, prowadzonego przez Pana Krzysztofa Liszcz lekarza medycyny psychiatry, było przybliżenie alkoholowego zespołu płodowego, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

Również we wrześniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zainicjował lokalną akcję profilaktyczną „Ciąża bez alkoholu”. Celem działań profilaktycznych było wyeliminowanie spożywania alkoholu w czasie ciąży, zwrócenie uwagi, że nawet najmniejsza ilość alkoholu może prowadzić do uszkodzenia płodu. Plakaty i materiały edukacyjno – informacyjne promujące ideę akcji zostały przekazane mławskim instytucjom i placówkom ochrony zdrowia.

W mławskich szkołach podstawowych w miesiącu październiku 2017 roku 893 uczniów obejrzało przedstawienie edukacyjne pt. „Cisza” w wykonaniu aktorów Teatru Moralitet 
z Krakowa. Widowisko przypomniało dzieciom zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, uczyło szacunku, tolerancji i zwrotów grzecznościowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mławie przeprowadził akcję profilaktyczną „Znicz 2017”. 
W ramach rutynowych kontroli drogowych funkcjonariusze policji przekazali kierowcom 500 sztuk ulotek edukacyjno-informacyjnych. W centrum miasta umieszczono baner promujący bezpieczną jazdę samochodem. Materiały profilaktyczne akcji „Znicz 2017” w ilości 300 sztuk przekazano do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie i Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Mławie.

MOPS Mława włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną „Masz wpływ” adresowaną 
do sprzedawców napojów alkoholowych nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. W ramach kampanii rozdano sprzedawcom napojów alkoholowych materiały edukacyjne - plakaty, naklejki i ulotki.

IV. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W ramach tego zadania podejmowane są następujące działania:	
-prenumerata dwumiesięcznika poświęconego problematyce przemocy pt.: „Niebieska linia”, który przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Mławie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie,	
-prenumerata dwumiesięcznika poświęconego uzależnieniu i współuzależnieniu pt.:„Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, który przekazano do Przychodni Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia w Mławie,	                                                                                                          
-prenumerata miesięcznika poświęconego profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych pt. „Świat problemów” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. W dniach 28 - 31 maja 2017 r. odbyło się szkolenie pt.: „ Skuteczna i efektywna praca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołów Interdyscyplinarnych w 2017r. - aktualne problemy, nowe wyzwania”, w którym uczestniczyło czterech członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorem szkolenia było Studio Profilaktyki Społecznej 
z Krakowa.

W ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z Przychodnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w miesiącach lipiec i wrzesień 2017 r. zostały zrealizowane cztery dwudniowe maratony (ogółem 72 godzin).

-„Jak radzić sobie ze stresem”,

-„Kreatywne rozwiazywanie konfliktów”,

-„Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich”,

-„Jak sobie radzić z nadmierną złością i powstrzymywać swoje agresywne zachowania”.

W maratonach uczestniczyło 10 osób uzależnionych od alkoholu. Umiejętności zdobyte podczas w/w treningów pozwoliły wzmocnić skuteczność i efektywność terapii.

W dniach 02-05 lipca 2017 r. odbyło się szkolenie pt. „Praca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bez tajemnic - skuteczna profilaktyka, trafna diagnoza i efektywne leczenie uzależnień”, w którym uczestniczył przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie.

W ramach działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych funkcjonowała grupa AA „Droga Wyjścia”, której mitingi odbywały się w każdy wtorek w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. W dniu 3 czerwca 2017r. odbył się wyjazd osób uzależnionych 
i współuzależnionych na spotkania terapeutyczne w ramach XXIX Jasnogórskich Spotkań AA 
w Częstochowie, w którym wzięło udział 50 osób. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było „Dziękujemy niosąc pomoc tym, którzy jeszcze cierpią”. Natomiast w dniu 29 lipca 2017r. 50 osób uczestniczyło w spotkaniach terapeutycznych w ramach XXV Ogólnopolskich Trzeźwościowych Spotkań w Licheniu. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było „Przebudzeni duchowo”.

W dniu 30 sierpnia 2017r. odbyło się szkolenie pt. „Praktyczne porady dla osób handlujących napojami alkoholowymi”, w którym uczestniczyły 33 osoby. Tematyka szkolenia obejmowała sprzedaż napojów alkoholowych w świetle obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu. Realizatorem szkolenia było Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy.

W dniach 01-02 września 2017r. pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mławie uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do realizacji programów profilaktycznych ,,Program Domowych Detektywów” i ,,Fantastyczne Możliwości”, 
a w listopadzie 2017 r. pedagog MOPS uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej „Zmiany w szkole - co one oznaczają dla profilaktyki”.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2011-2019.

Łączne nakłady finansowe 481 186,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 56 328,00 zł, wykonanie 56 320,81 zł, tj. 99,99%

Limit na rok 2018 w kwocie 56 328,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 56 328,00 zł

Limit zobowiązań 166 984,00 zł

I. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym realizowano cel poprzez podnoszenie świadomości społecznej i zmianę postawy mieszkańców wobec przemocy 
w rodzinie.

W ramach tego zadania w dniach 20-24 lutego 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mławie włączył się w obchody ,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” poprzez pełnienie dyżurów w Sądzie Rejonowym w Mławie. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw, podniesienie świadomości w tym zakresie oraz pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w kampanię edukacyjną ,,Przemoc boli”, której celem było zwiększenie wiedzy na temat rodzajów przemocy i dostarczenie informacji, jak reagować w sytuacjach trudnych. W ramach działań kampanii przekazano pakiety materiałów edukacyjno-informacyjnych do mławskich placówek oświatowych 
i instytucji. W dniach 15-17 maja 2017r. odbył się spektakl profilaktyczno-edukacyjny 
,,W krainie bajtów”, w którym uczestniczyło 1450 dzieci  z klas I-IV szkół podstawowych.
W czerwcu ubiegłego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przeprowadził akcję informacyjną ,,Stop przemocy”. W ramach w/w działania rozdysponowano w mławskich instytucjach i placówkach plakaty, które zachęcały do reagowania w sytuacji przemocy 
w rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w akcję ,, Reaguj na przemoc”, której celem było zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz podniesienie świadomości społecznej na zjawisko przemocy. Podstawowym założeniem akcji była edukacja, 
w jaki sposób osoby doznające przemocy mogą szukać pomocy i wsparcia oraz jak pomóc osobom potrzebującym interwencji. Materiały kampanii plakaty i ulotki (2650 szt.) adresowane do sprawców, świadków i osób doświadczających opracowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki przekazano do mławskich instytucji i placówek oświatowych.

Warsztaty profilaktyczne pt. ,,Historia Pastuszka i jego niesfornych owieczek – życie bez przemocy”  dla  77 uczniów klas I Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3 w Mławie oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej nauczyły uczestników jak wyrażać swoje emocje 
i rozwiązywać konflikty bez przemocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej propagując ideę bezpiecznego, zdrowego i aktywnego stylu życia był partnerem VI edycji programu profilaktycznego "Bezpieczna Mławianka". Celem projektu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa kobiet, wskazanie wzorców postępowania, zwłaszcza w dziedzinach związanych z bezpiecznym, zdrowym i aktywnym trybem życia oraz przekazanie praktycznej wiedzy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Projekt obejmował teoretyczne zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę samoobrony. 
W programie wzięły udział 22 kobiety.

W dniach 25 listopada - 10 grudnia 2017r. Komenda Powiatowa Policji w Mławie, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie i mławskie placówki oświatowe włączyli się w międzynarodową kampanię społeczną  „Biała Wstążka”  na rzecz eliminowania przemocy wobec kobiet. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało „Zawalcz 
o rodzinę”. Biała wstążka to wyraz solidarnego sprzeciwu wobec stosowania przemocy, której ofiarami są kobiety, a także deklaracja pomocy krzywdzonym kobietom. Organizatorzy kampanii wraz z młodzieżą rozdawali symboliczne białe wstążki urzędnikom, pracownikom mławskich instytucji, dziennikarzom, studentom, mieszkańcom miasta oraz wielu innym, zainteresowanym osobom. Finałem Kampanii był Niebieski Koncert, który odbył się 9 grudnia 2017r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Mławie.	
II. Zwiększanie kompetencji służb, instytucji i organizacji społecznych pracujących 
w obszarze przemocy.

W dniach 7-9 czerwca 2017 roku w Krakowie odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie. Uczestniczył w niej pracownik socjalny 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. Podczas konferencji poruszano zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec dziecka, wychowania bez przemocy oraz diagnozy działań i procedur służących ochronie dzieci przed krzywdzeniem.

W dniu 11 września 2017 roku odbyło się seminarium ,,Prawne aspekty dotyczące pracy Zespołów Interdyscyplinarnych”, w którym uczestniczyło 4 przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego. 
W szkoleniu ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- praca ze sprawcą” w dniu 7 grudnia uczestniczyło 28 przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.	
III. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęto 128 osób doświadczających przemocy w rodzinie, które skorzystały z porad 
i konsultacji prawnych oraz psychologicznych. W ramach w/w działania rozpowszechniano informacje na temat oferty pomocowej dla osób uwikłanych w przemoc w formie
ulotek – ogłoszeń umieszczanych na tablicach informacyjnych w instytucjach, placówkach oświatowych i stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.
W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 99 Niebieskich Kart założonych przez:	
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie- 12 Niebieskich Kart,	
-Gimnazjum Nr 1 w Mławie- 1 Niebieska Karta,	
-Komendę Powiatową Policji w Mławie- 86 Niebieskich Kart. 	
W okresie sprawozdawczym procedura Niebieskiej Karty objęła 76 rodzin.

- Zwalczanie narkomanii

Realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2019.

Łączne nakłady finansowe 212 791,00 zł

Limit na rok 2017 w kwocie 25 000,00 zł, wykonanie 24 925,00 zł, tj. 99,70%

Limit na rok 2018 w kwocie 25 000,00 zł

Limit na rok 2019 w kwocie 25 000,00 zł

Limit zobowiązań 75 000,00 zł

W ramach zwalczania narkomanii podczas Mławskich Dni Profilaktyki odbyły się następujące przedsięwzięcia:
-program profilaktyczny pt. „Debata” w którym uczestniczyli uczniowie klas VI szkół podstawowych,

-program profilaktyczny pt. „Noe” dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W miesiącu czerwcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zainicjował lokalną kampanię społeczną ,,Stawiam na rodzinę” pod patronatem Burmistrza Miasta Mława, która poruszała problematykę narkomani. Celem przedsięwzięcia było wzmacnianie więzi 
i wartości rodzinnych oraz budowanie pozytywnego klimatu wokół rodziny. W ramach działań kampanii przygotowano spoty o zagrożeniach wynikających z nadużywania narkotyków, które emitowane były w Mławskiej Komunikacji Miejskiej, Telewizji Mława oraz przed seansami filmowymi w mławskim kinie KOSMOS. Kampania trwała do końca grudnia 2017r.

We wrześniu 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się lokalną kampanię społeczną ,,Narkotyki to mnie nie kręci”. Materiały edukacyjno- informacyjne 
w ilości 824 sztuki przekazano do mławskich placówek oświatowych.

Od października do grudnia 2017r. w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie, Szkole Podstawowej Nr 6 i 3 w Mławie zrealizowany został „Program Domowych Detektywów”, 
w którym poruszono temat narkomanii wśród młodzieży.

W dniach 17-18 listopada 2017r. 466 uczniów klas III mławskich szkół podstawowych uczestniczyło w programie profilaktycznym „Cukierki” podejmującym tematykę profilaktyki uzależnień w sposób przyjazny dziecku. Celem programu było rozwijanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyboru, przekazano podstawowe informacje dotyczące mechanizmów prowadzących do uzależnień i związanych z nimi zagrożeń. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, gdzie mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Zwrócono uwagę na zasadę ograniczonego zaufania do obcych dorosłych czy rówieśników obdarowujących substancjami, które mogą wydawać się atrakcyjne, a są bardzo szkodliwe. Realizatorem programu profilaktycznego był Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka.

W dniach 20-23 listopada 2017r. w mławskich szkołach podstawowych odbył się program profilaktyki zintegrowanej ,, CUDER", w którym uczestniczyli uczniowie, ich rodzice i szkolne Rady Pedagogiczne. W programie wykorzystywano prezentacje multimedialne, filmy, scenki, mini wykłady, aby pobudzić dzieci do podejmowania działań mających na celu ich samorozwój. 
W programie uczestniczyło 890 osób. Program prowadziła Fundacja Wspomagająca Wychowanie ,,Archezja”.

- Gospodarka odpadami w mieście Mława.

Plan w roku 2017 w kwocie  2 747 520,00 zł, wykonanie 2 747 520,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2019, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 8 242 560,00 zł.

Limit zobowiązań  na 2018r w kwocie 2 747 520,00 zł.

Limit zobowiązań  na 2019r w kwocie 1 373 760,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy gospodarki odpadami w mieście Mława w oparciu o ogłoszony w roku 2016 przetarg i wybór wykonawcy tj. Spółki NOVAGO z Mławy. Poniesiono niezbędne koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

z podziałem na segregowane i zmieszane od mieszkańców Miasta Mława z nieruchomości zamieszkałych.

- Oczyszczanie miasta Mława

Plan w roku 2017 w kwocie  1 000 000,00 zł, wykonanie 864 834,38 zł tj. 86,48%.

Realizacja zadania przewidywana jest na  lata 2017-2019, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 3 300 000,00 zł.

Limit zobowiązań  na 2018r w kwocie 1 100 000,00 zł.

Limit zobowiązań  na 2019r w kwocie 1 200 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia oczyszczania miasta Mława dotyczy utrzymania porządku i czystości na terenie Mławy oraz utrzymania szaletu miejskiego, zgodnie z zamówieniem publicznym i zawartą umową pomiędzy Miastem Mława i Spółką “AGROSAN”.  Poniesiono niezbędne koszty oczyszczania miasta.

- Utrzymanie zieleni w mieście Mława

Plan w roku 2017 w kwocie 980 000,00 zł, wykonanie w wysokości 913 327,42 zł tj. 93,20%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2017-2019, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 3 030 000,00 zł.

Limit zobowiązań  na 2018r w kwocie 1 000 000,00 zł.

Limit zobowiązań  na 2019r w kwocie 1 050 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia utrzymania zieleni w mieście Mława dotyczy pielęgnacji i konserwacji zieleni na terenie Mławy zgodnie z zamówieniem publicznym i zawartą umową pomiędzy Miastem Mława i Spółką „AGROSAN”.  Poniesiono niezbędne koszty utrzymania zieleni w mieście.

W ramach wydatków majątkowych  w 2017 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I

Okres realizacji: od 2015 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 319 900,00 zł

Limit 2017 w kwocie 1 534 900,00 zł  wykonanie 1 534 307,70 zł tj. 99,96%

Limit 2018 w kwocie 1 700 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 3 234 900,00 zł.

Zadanie polega na budowie dwóch budynków socjalnych. W roku sprawozdawczym wybudowano 
i oddano do użytkowania budynek wielorodzinny B1 - w ramach realizacji I etapu inwestycji. Budowa drugiego z budynków (C1) będzie realizowana i zakończona w 2018r.

Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 158 500,00 zł

Limit 2017 w kwocie 58 500,00 zł, wykonanie 55 350,00 zł tj. 94,62%

Limit 2018 w kwocie 100 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 158 500,00 zł.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Przez cały okres sprawozdawczy trały prace projektowe. Przewidywany termin przekazania dokumentacji to I kwartał 2018r. Koszt wykonania dokumentacji projektowej będzie finansowany ze środków niewygasających z upływem roku 2017.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 054 230,00 zł

Limit 2017 w kwocie 640 700,00 zł, wykonanie 636 742,38 zł tj. 99,38%

Limit 2018 w kwocie 400 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 1 040 700,00 zł.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Płockiej. W roku sprawozdawczym wykonano odcinek kolektora kanalizacji sanitarnej od lokalizacji firmy Agrosan  Sp. z.o.o. do rzeki Seracz. Koszty wykonania całości zadania zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.

- Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2017.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 103 000,00 zł.

Limit 2017 w kwocie 97 000,00 zł. wykonanie 96 494,16 zł tj. 99,48%

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 97 000,00 zł.

Zadanie polega na budowie punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia. Zadanie zakończone.

- Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2017.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 160 200,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 150 400,00 zł, wykonanie 149 482,26 zł tj. 99,39%

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł.

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł.

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł.

- Limit zobowiązań w kwocie 150 400,00 zł.

Zadanie polega na budowie punktów świetlnych na terenie MOSiR. Zadanie zakończone.

- Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2017.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 52 400,00 zł

Limit 2017 w kwocie 45 900,00 zł – wykonanie 45 874,02 zł tj. 99,94%

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań 52 400,00 zł.

Zadanie polega na budowie punktów świetlnych na odcinku ul. Dalekiej. Zadanie zakończone.

- Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2017.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 250 000,00 zł

Limit 2017 w kwocie 200 000,00 zł, wykonanie 199 224,56 zł tj. 99,61%

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł.

Zadanie polega na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Studzieniec, ul. Abpa. Nowowiejskiego i Alei Marszałkowskiej. Zadanie zakończone.

- Budowa ul. Lawicz – Liszki w Mławie – etap II

Okres realizacji: od 2016 do 2017.

Łączne nakłady finansowe: 1 235 000,00 zł

Limit 2017 w kwocie 700 000,00 zł - wykonanie 695 706,55 zł tj. 99,39%

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 700 000,00 zł.

W roku sprawozdawczym została wykonana druga, wschodnia połowa drogi, rozbiórka części budynku garażowo – warsztatowego przy ul. Padlewskiego 59 kolidująca z nowo budowanym pasem drogowym. Zakończone zostały prace nad budową punktów świetlnych. Położona została nawierzchnia ulicy i nawierzchnia chodników. Zadanie zakończone.

- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie

Okres realizacji: od 2015 do 2017.

Łączne nakłady finansowe: 2 379 000,00 zł

Limit 2017 w kwocie 379 000,00 zł, wykonanie 378 711,27 zł tj. 99,92 %

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 379 000,00 zł.

Zadanie polega na budowie zbiornika retencyjnego wyposażonego w zestaw separatorów cząstek ropopochodnych i zawiesiny ogólnej  w celu bezpiecznego odprowadzenia nadmiaru wód opadowych z obszaru dróg dzielnicy przemysłowej. Wykonano w całości zakres prac przewidzianych planem wykonania na 2017r. Zadanie zakończone.

Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej
i Sokalskiego w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 123 000,00 zł

Limit 2017 w kwocie 450 000,00 zł - wykonanie 448 139,82 zł tj. 99,59%

Limit 2018 w kwocie 623 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 1 073 000,00 zł.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie zbiornika retencyjnego, zbierającego napływowe wody deszczowe ze zlewni od ul. Dobrskiej do ul. Granicznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla, w sąsiedztwie przedmiotowego zbiornika. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej z terminem wykonania budowy w 2017r.

Zadanie polega na budowie zbiornika retencyjnego, zbierającego napływowe wody deszczowe ze zlewni od ul. Dobrskiej do ul. Granicznej oraz częściowej przebudowie kanalizacji deszczowej

w ulicach osiedla, w sąsiedztwie przedmiotowego zbiornika. W okresie sprawozdawczym wykonano częściową przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej i Sokalskiego. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018r. Z wydatków niewygasających z upływem roku 2017 będą realizowane płatności dla Wykonawcy.

- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie

Okres realizacji: od 2015 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 937 515,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 420 000,00 zł, wykonanie: 419 790,43 zł, tj. 99,95%

Limit 2018 w kwocie 1 480 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 1 900 000,00 zł.

- Zadanie polega na przebudowie budynku dawnej „Popówki”. W roku sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe, wykonano wymianę stropów, budowę więźby dachowej z pokryciem. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018r.

- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 653 000,00 zł

Limit 2017 w kwocie 53 000,00 zł – wykonanie 52 000,00 zł tj. 98,11%

Limit 2018 w kwocie 500 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 553 000,00 zł.

Zadanie polega na budowie nowej nawierzchni drogowej z obustronnymi chodnikami, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej i urządzeniem zieleni. Konieczność przebudowy przez spółkę gazowniczą sieci gazowej, która wystąpiła w trakcie realizacji robót, ograniczyła wykonywanie dalszych prac, przewidzianych do wykonania w 2017r. Wydatek, obejmujący roboty przygotowawcze do położenia nawierzchni, został przeniesiony na wydatki niewygasające

z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku.

- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2017.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 211 659,00 zł

Limit 2017 w kwocie 174 659,00 zł, wykonanie 173 629,90 zł tj. 99,41%

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 174 659,00 zł.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zduńskiej. W okresie sprawozdawczym został wbudowany kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego . Zadanie zakończone.

Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Okres realizacji: od 2016 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 27 320,67 zł

Limit 2017 w kwocie 10 929,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Limit 2018 w kwocie 10 929,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 21 858,00 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
 w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” Miasto Mława w okresie 2016 - 2018 partycypuje wrazz gminami i powiatami województwa mazowieckiego w projekcie, którego celem jest podniesienie sprawności urzędów w zakresie  świadczenia elektronicznych usług oraz wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych

z zakresu elektronicznej administracji oraz cyfryzacja baz danych. Nieprzekazanie środków finansowych nastąpiło z braku zawarcia umowy o datacji, którą Strony miały zawrzeć po wydaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu.

- Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie

Okres realizacji: od 2016 do 2017.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 84 500,00 zł.

Limit 2017 w kwocie 79 500,00 zł, wykonanie 79 013,55 zł tj. 99,39%

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 79 500,00 zł.

Zadanie polega na budowie punktów świetlnych w rejonie kościoła. Zadanie zakończone.

- Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II

Okres realizacji: od 2016 do 2017.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 221 900,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 89 900,00 zł, wykonanie 88 969,75 zł tj. 98,97%

Limit 2018 w kwocie 0,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 89 900,00 zł.

Zadanie polega na budowie punktów świetlnych w ul. Nowej w Mławie. Zadanie zakończone.

Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie P.T.

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 594 471,84 zł

- Limit 2017w kwocie 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00%

Limit 2018 w kwocie 564 471,84 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 594 471,84 zł.

- Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy zdegradowanych eksploatacyjnie nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i budową punktów świetlnych na obszarze zintensyfikowanej zabudowy mieszkaniowymi budynkami wielorodzinnymi, lokalami usługowymi, handlowymi i kultu religijnego. Koszt opracowania dokumentacji projektowej został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2017, ze względu na wydłużające się terminy dokonywanych uzgodnień. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 870 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 120 000,00 zł, wykonanie 119 999,99 zł tj. 100,00%

Limit 2018 w kwocie 750 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 870 000,00 zł.

W roku sprawozdawczym, zgodnie z założonym planem, wybudowano nową sieć wodociągową, zastępującą dotychczas istniejący i już wyeksploatowany oraz niewydolny technologicznie wodociąg. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018r.

Przebudowa ulicy Złotej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 570 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Limit 2018 w kwocie 565 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 570 000,00 zł.

Zadanie polega na przebudowie nawierzchni drogowej wraz z budową chodników dla pieszych. Wykonawca w 2017r. przedłożył aktualizację harmonogramu robót, w którym realizację inwestycji i zakończenie zaplanował na 2018r., co spowodowało niski wskaźnik zaangażowania środków. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku.

Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 299 400,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 30 400,00 zł, wykonanie 29 520,00 zł tj. 97,11%

- Limit 2018 w kwocie 269 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 299 400,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę nowych nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej na obszarze osiedla budynków jednorodzinnych. Uzyskano dokumentację projektowo kosztorysową zadania. Zadanie, w zakresie realizacji robót budowlanych, będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku.

Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 505 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie 14 391,00 zł tj. 95,94%

- Limit 2018 w kwocie 490 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 505 000,00 zł.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Zadanie zostało zakończone. Zadanie, w zakresie realizacji robót budowlanych, będzie kontynuowane i zakończone w 2018 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 204 500,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł tj. 100,00%

- Limit 2018 w kwocie 200 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 204 500,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone w części projektowej oraz, w zakresie fizycznej budowy kanalizacji, będzie kontynuowane w 2018r.

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 87 500,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł tj. 100,00%

- Limit 2018 w kwocie 80 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 87 500,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone w części projektowej oraz, w zakresie fizycznej budowy kanalizacji, będzie kontynuowane w 2018r.

- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 798 026,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 976 413,00 zł, wykonanie 976 012,63 zł tj. 99,96%

- Limit 2018 w kwocie 2 821 613,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 3 798 026,00 zł.

Zadanie polega na rewitalizacji zagospodarowania przestrzeni publicznej  Placu przy ul. 3 Maja. 
W roku sprawozdawczym wykonano częściowo budowę sieci wodociągowej, budowę sieć kanalizacji deszczowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r. i finansowane głównie ze środków niewygasających z upływem roku 2017.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 268 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- Limit 2018 w kwocie 267 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 268 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, położonych po zachodniej stronie zelektryfikowanej magistrali kolejowej Warszawa – Gdynia. W ramach roku obrachunkowego dokonano wyboru wykonawców, podpisano umowy oraz rozpoczęto projektowanie sieci kanalizacyjnych. Umowny termin zakończenia prac projektowych przewidziany jest na dzień 30.04.2018r. Środki pozostające w budżecie nie zostały wydatkowane, gdyż materiały pomocnicze (mapy) zakupił Projektant. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.

Opracowanie P.T. dla przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 86 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- Limit 2018 w kwocie 85 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 86 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej przedłużenia Al. Św. Wojciecha. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę prac projektowych oraz rozpoczęto projektowanie nowej drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.

Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – Etap II

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 330 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 30 000,00 zł, wykonanie 29 500,00 zł tj. 98,33%

- Limit 2018 w kwocie 300 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 330 000,00 zł.

- Zadanie polega na opracowaniu projektu zamiennego, mającego na celu etapowanie inwestycji przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR. W ramach tego etapu będzie realizowana budowa części obiektu, umożliwiającego uprawianie dyscypliny skoku o tyczce. Koszt wykonania dokumentacji projektowej będzie finansowany ze środków niewygasających z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2018r.

- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 460 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 240 000,00 zł, wykonanie 240 000,00 zł tj. 100,00%

- Limit 2018 w kwocie 220 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 460 000,00 zł.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie przykanalików oraz fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w granicach istniejących pasów drogowych. W roku sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy zadania, podpisano umowę oraz rozpoczęto realizację robót projektowych, finansowanych z wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2017.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 230 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł tj. 79,95%

- Limit 2018 w kwocie 220 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 230 000,00 zł.

- Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej. W roku sprawozdawczym została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której uzyskane zostało pozwolenie na budowę oraz podpisana została umowa z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin wykonania etapu I (ulica Olesin do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Płockiej) to dzień 31.08.2018r. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.

Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 68 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 18 000,00 zł, wykonanie 17 958,00 zł tj. 99,77%

- Limit 2018 w kwocie 50 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 68 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowie zadaszenia sceny i widowni, remoncie estrady, oraz dostosowaniu wejścia na estradę dla osób niepełnosprawnych. Koszty wykonania całości zadania zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.

Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 892 440,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- Limit 2018 w kwocie 882 440,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 892 440,00 zł.

Zadanie polega na przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych. W roku sprawozdawczym została wydana przez Starostę Powiatu Mławskiego decyzja - pozwolenie na budowę, która została zaskarżona przez mieszkańców Mławy i uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego. Postanowieniem organu sprawa została oddalona i skierowana do ponownego rozpatrzenia. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Starosta Mławski wydał ponowną decyzję zezwalającą na wykonanie zadania, którego realizację przewidziano na 2018r.,

w całości nadzorowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg, przy współfinansowaniu Miasta Mława. Zakładany plan finansowy nie został zrealizowany ze względu na toczące się procedury administracyjne, przywołane powyżej.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 109 669,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 65 669,00 zł, wykonanie 65 535,00 zł tj. 99,80%

- Limit 2018 w kwocie 44 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 109 669,00 zł.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. W roku sprawozdawczym została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której uzyskane zostało pozwolenie na budowę oraz podpisana została umowa z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin wykonania całości zadania to 31.07.2018r. Zadanie będzie kontynuowane 
w 2018r. i finansowane również ze środków niewygasających z upływem roku 2017.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 80 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 6 000,00 zł, wykonanie 4 674,00 zł tj. 77,90%

- Limit 2018 w kwocie 74 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 80 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej odcinka sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie. Uzyskano dokumentację projektową. Zadanie zakończone. Zadanie pod względem fizycznej budowy wodociągu będzie kontynuowane w 2018r.

Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego 
w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 39 850,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 9 850,00 zł, wykonanie 9 118,17 zł tj. 92,57%

- Limit 2018 w kwocie 30 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 39 850,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę nowych nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej na obszarze otoczonym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Teren osiedla objęty jest ochroną konserwatorską i w ramach prac projektowych należy odtworzyć

i  wyeksponować dawny układ ulic. Wydatek, obejmujący część prac projektowych został przeniesiony na wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane 
i zakończone w 2018 roku.

Budowa budynku MPS Nr 4 w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 80 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 5 000,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł tj. 90,00%

- Limit 2018 w kwocie 75 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 80 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej nowego budynku przedszkola. Z uwagi na duży zakres zadania i jego złożoność w okresie sprawozdawczym nie udało się wyłonić projektanta, zdolnego do opracowania projektu. Z tego powodu środki przeznaczone na wydatki na czynności przygotowawcze zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku 2017. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 195 500,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 185 500,00 zł - wykonanie 184 005,00 zł tj. 99,19%.

- Limit 2018 w kwocie 10 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 195 500,00 zł.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. W roku sprawozdawczym została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której uzyskane zostało pozwolenie na budowę oraz podpisana została umowa z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin wykonania całości zadania to 31.05.2018r. Zadanie będzie kontynuowane 
w 2018r. i finansowane głównie ze środków niewygasających z upływem roku 2017.

Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 90 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 7 995,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł tj. 100,00%

- Limit 2018 w kwocie 82 005,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 90 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy przyłączy teletechnicznych dla celów transmisji światłowodowej. Zadanie w części projektowej zostało zakończone.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 70 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 5 600,00 zł, wykonanie 5 600,00 zł tj. 100,00%

- Limit 2018 w kwocie 64 400,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 70 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i realizowane jest w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 306 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 6 000,00 zł - wykonanie: 5 965,50 zł tj. 99,43%

- Limit 2018 w kwocie 300 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 306 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie. Etap projektowania zakończono. Zadanie pod względem fizycznej realizacji robót budowlanych będzie kontynuowane w 2018r.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie

Okres realizacji: od 2017 do 2018.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 306 000,00 zł

- Limit 2017 w kwocie 6 000,00 zł, wykonanie: 5 965,50 zł tj. 99,43%

- Limit 2018 w kwocie 300 000,00 zł

Limit 2019 w kwocie 0,00 zł

Limit 2020 w kwocie 0,00 zł

- Limit zobowiązań w kwocie 306 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie. Etap projektowania zakończono. Zadanie pod względem fizycznej realizacji robót budowlanych będzie kontynuowane w 2018r.