Załącznik Nr 9

Średnioroczny zakres robót

| Lp | Wyszczególnienie prac do wykonania | Jedn. miary | Cena jednostkowa zł | Wartość netto | Podatek VAT % |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | zł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Trawniki: nawożenie, odchwaszczanie, dosiewanie trawy, podlewanie, koszenie 8 x w roku, wygrabianie i wywóz skoszonej trawy -16085 m2, przez 7 m-cy. | m-c |  |  |  |  |  |
| 2 | Trawniki: koszenie , wygrabianie i wywóz skoszonej trawy - 5 x w roku - 60755 m2. | m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszenie nieużytków (terenów przydrożnych, cmentarzy, zieleńców), wygrabianie i wywóz skoszonej trawy i chwastów 1 x w roku ( czerwiec ) - 193920 m2. | m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszenie nieużytków (rowów odwodnieniowych), wygrabianie i wywóz skoszonej trawy i chwastów 1 x w roku ( czerwiec ) - 23937m2 . | m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie i pielęgnacja kwietników z roślin dwuletnich z przekopaniem kwietników, z uzupełnieniem ziemią urodzajną, nasadzenia o powierzchni – 700 m2. Materiał roślinny : bratek - 25 szt/m2. Załącznik Nr 9 Zestawienie Nr 3. | m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie kwietników z roślin jednorocznych z przekopaniem kwietników , z uzupełnieniem ziemią urodzajną - 1985 m2. Materiał roślinny: begonia stalekwitnąca, begonia bulwiasta, szałwia, aksamitka, pelargonia rabatowa, mrozy, kanna, smagliczka, stokrotka afrykańska -25 szt/m2 Załącznik Nr 9 Zestawienie Nr 4. | m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie kwietników z roślin cebulowych z przekopaniem kwietników, z uzupełnieniem ziemią urodzajną, nasadzenia o powierzchni – 5 m2, przyjmując 20 szt/m2. Materiał roślinny: tulipan (kwiaty białe, czerwone i różowe). | m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wykonanie kwietników jesiennych z przekopaniem kwietników , z uzupełnieniem ziemią urodzajną, o powierzchni -12 m2, przyjmując 8 szt/m2. Materiał roślinny: chryzantemy. | m2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wykonanie kwietników bylinowych o powierzchni -15 m2, przyjmując 12 szt/m2. Materiał roślinny: żurawka, bylica Stellera, jeżówka. | m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w wazach. Materiał roślinny: pelargonia bluszczolistna - 4,7 m2, przez 4 m-ce. | m-c |  |  |  |  |  |
| 11 | Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w wieżach kwiatowych - 4 szt. Materiał roślinny: bratki - 50 szt/m2, pelargonia bluszczolistna - 45 szt/m2, chryzantemy - 25 szt/m2. Trzy zmiany roślin, przez 7 m-cy. | m-c |  |  |  |  |  |
| 12 | Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w skrzynkach - 14,4 m2, przez 4 m-ce. Materiał roślinny:pelargonia bluszczolistna, surfinia, begonia zwisająca - 4 szt/skrzynka. Skrzynki o wymiarach 0,6*0,3 m - 24 szt. dostarcza Wykonawca. | m-c |  |  |  |  |  |
| 13 | Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w donicach wiszących, przez 4 m-ce. Materiał roślinny: pelargonia bluszczolistna - 3 szt/donica. Donice - 72 szt. dostarcza Wykonawca. | m-c |  |  |  |  |  |
| 14 | Pielęgnacja kwietników: odchwaszczanie, spulchnianie ziemi, uzupełnianie ziemi, uzupełnianie roślin, podlewanie i przycinanie w miarę potrzeb - 1985 m2 , przez 4 m-ce. | m-c |  |  |  |  |  |
| 15 | Pielęgnacja rabat bylinowych: odchwaszczanie, spulchnianie ziemi, uzupełnianie ziemi, uzupełnianie roślin, podlewanie i przycinanie w miarę potrzeb - 560 m2, przez 7 m-cy. | m-c |  |  |  |  |  |
| 16 | Różanki: pielenie, nawożenie, przycinanie, wykonanie oprysków środkami owado i grzybobójczymi -wg potrzeb, zabezpieczenie na zimę, wiosenne odkrycie, uzupełnianie wypadów - 205 m2 , przez 7 m-cy. | m-c |  |  |  |  |  |
| 17 | Krzewy, skupiny krzewów: przycinanie, odchwaszczanie, podlewanie -6154 m2, 6920 szt., przez 7 m-cy. | m-c |  |  |  |  |  |
| 18 | Żywopłoty: cięcia formujące i zagęszczające 2x w roku z wywozem gałęzi - 3101 m2. | m2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Żywopłoty: odchwaszczanie wg potrzeb - 1160 m2, 7 m-cy. | m-c |  |  |  |  |  |
| 20 | Pielęgnacja drzew (podlewanie, naprawa wiązań, uzupełnianie palików, wykonywanie oprysków.) - 50 szt, przez 7 m-cy. | m-c |  |  |  |  |  |
| 21 | Wiosenne wygrabianie liści z terenów zieleni z wywozem liści (Park Miejski) - 35163 m2. | m2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Jesienne wygrabianie liści z terenów zieleni z wywozem liści (Park Miejski) - 35163 m2. | m2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Wycinka drzew stojących o średnicy do 40 cm wraz z wywozem odpadów - 8 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | Wycinka drzew stojących o średnicy 40 - 80 cm wraz z wywozem odpadów - 6 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | Frezowanie pniaków o średnicy do 40 cm wraz z wywozem odpadów - 8 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Frezowanie pniaków o średnicy 40 - 80 cm wraz z wywozem odpadów - 6 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Usuwanie odrostów korzeniowych z drzew, samosiewów wraz z usunięciem odpadów - 400 szt | szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | Wykonanie cięć w koronach drzew o średnicy pnia 20-40 cm do 30% masy korony, wraz z usunięciem odpadów – 50 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | Wykonanie cięć w koronach drzew o średnicy pnia 41-80 cm do 30% masy korony, wraz z usunięciem odpadów – 20 szt.. | szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne starszych drzew o średnicy pni do 40cm -25 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne starszych drzew o średnicy pni ponad 40cm-30 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Założenie powierzchni trawiastych, z wymianą gruntu na gł. 15 cm, podlewanie, przekopanie, zgrabienie, wysianie nasion traw, ubicie powierzchni, podlewanie, nawożenie o powierzchni - 15 m2. | m2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Wykonanie trawnika na terenie płaskim na powierzchni 20 m2 z przekopaniem ziemi, zgrabieniem, wysianiem nasion traw, ubiciem powierzchni, podlewaniem, nawożeniem. | m2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Wykonanie trawnika darniowaniem pełnym na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 bez nawożenia na powierzchni 5 m2. | m2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Przygotowanie podłoża ( średnica dołu 0,6 m, głębokość 1 m) i posadzenie drzew (bez ceny materiału - sadzonki) z osadzeniem palików ( 3 szt/1 drzewo) - 10 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | Przygotowanie podłoża ( średnica dołu 1,2m, głębokość 1 m) i posadzenie drzew (bez ceny materiału - sadzonki) z osadzeniem palików ( 3 szt/1 drzewo) - 10 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Przygotowanie podłoża i wysadzenie krzewów /bez ceny materiału/ - 10 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | Przygotowanie podłoża i wysadzenie krzewów żywopłotowych w rozstawie 50 cm x 50 cm /bez ceny materiału/ - 30 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | Przygotowanie podłoża i wysadzenie róż /bez ceny materiału/ - 5 szt | szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | 1-krotne malowanie ławki parkowej farbą olejną lub lakierem -5 szt /należy zachować istniejące kolory ławek/. | szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | Naprawa ławek parkowych - uzupełnienie 1 szt szczebliny zaimpregnowanej i pomalowanej w kolorze ławki – 20 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej polegające na usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń, opróżnianie koszy z wywozem – 87 838 m2. Rocznie w okresie od 01 - 04 do 15 -11, przez 7,5 m-ca. | m-c |  |  |  |  |  |
| 43 | Bieżące utrzymanie czystości alejek, polegające na omiataniu, usuwaniu chwastów, oczyszczaniu obrzeży i krawężników z chwastów i darni – 17 986 m2. Rocznie w okresie od 01 - 04 do 15 -11, przez 7,5 m-ca. | m-c |  |  |  |  |  |
| 44 | 6-krotne mycie pomników w miejscach pamięci narodowej z okazji świąt (sprzęt, woda i środki czystości) - 11 pomników. | jedno mycie |  |  |  |  |  |
| 45 | 6-krotne mycie tablic w miejscach pamięci narodowej z okazji świąt - 6 tablic. | jedno mycie |  |  |  |  |  |
| 46 | Zimowe utrzymanie alejek parkowych poprzez: odgarnianie śniegu, usuwanie rozdeptanego śniegu, posypywanie piaskiem w celu usunięcia śliskości, usuwanie lodu, opróżnianie koszy na śmieci z wywozem 4 654 m2 - (w okresie od 01.02 do 31.03 w roku 2014 oraz w okresie od 15-11 do 31-03 na przełomie lat 2014-2015 i 2015-2016) | m-c |  |  |  |  |  |
| 47 | Demontaż przed okresem zimowym, wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odległość do 4 km, przywóz i montaż ławek parkowych - 55 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 48 | Stały nadzór, bieżąca konserwacja, okresowe wykonywanie przeglądów technicznych (świadectwo przeprowadzenia kontroli) ,naprawa i malowanie elementów placu zabaw oraz wymiana piasku w polu piaskowym 106m2, -1 x w roku (kwiecień), przez 8 m-cy. | m-c |  |  |  |  |  |
| 49 | Stały nadzór, bieżąca konserwacja 2 fontann w Parku Miejskim, rocznie w okresie od 15 - 04 do 15 - 10, przez 6 m-cy. | m-c |  |  |  |  |  |
|  | Razem koszt: |  |  |  |  |  |  |

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Uwaga: 1.  Kolumna 5 z zakresu robót - „Wartość netto”  = cena jednostkowa wykonania danej czynności pomnożona przez ilość jednostek oraz krotność wykonania prac.